과 업 지 시 서

Statement of Work (SOW)

Pathwave MVP 개발 용역

BLE 기반 WiFi 자동연결 서비스 플랫폼 1단계 구축

| 구 분 | 내 용 |
| --- | --- |
| 사 업 명 | Pathwave MVP 개발 용역 (1단계) |
| 발 주 처 | 주식회사 트리거소프트 (Triggersoft Co., Ltd.) |
| 사업 범위 | 사용자 앱 (iOS/Android), 시설관리자 (반응형 PC 웹), 슈퍼어드민 (관리자 PC 웹, 비콘 등록·관리 기능 포함) |
| 계약 형태 | 도급 계약 (Turnkey) |
| 총 사업 기간 | 계약 체결일로부터 [발주처 협의] 개월 |
| 작성 일자 | 2026.06.05 |
| 문서 버전 | v1.2 (상세 과업 풀어쓰기 본) |

본 문서는 트리거소프트의 자산으로, 사전 서면 동의 없이 외부 유출을 금합니다.

목 차

1.  사업 개요

1.1 사업명 / 1.2 발주처 / 1.3 사업 목적 / 1.4 추진 배경 / 1.5 기대 효과

2.  사업 범위

2.1 과업 대상 컴포넌트 / 2.2 P1 MVP 범위 한정 원칙 / 2.3 제외 범위

3.  추진 일정 및 체계

3.1 단계별 추진 일정 / 3.2 사업 추진 체계 / 3.3 회의체 운영

4.  과업 상세 (Detailed Scope) — 핵심 본문

4.1 사용자 모바일 앱 (iOS/Android)

4.2 시설관리자 반응형 웹 (Service Provider Portal)

4.3 슈퍼어드민 관리자 웹 (Admin Console)

4.4 비콘 하드웨어 / 펌웨어

4.5 백엔드 API / 데이터베이스

4.6 인프라 / 운영·클론 환경 분리

4.7 보안 / 개인정보보호 / 컴플라이언스

4.8 다국어 / 푸시 알림

4.9 디자인 시스템 / 퍼블리싱

4.10 테스트 / QA / 페르소나 검증

5.  요구사항 분류 및 우선순위

6.  산출물 및 인도 조건

7.  검수 기준 및 절차

8.  수행사 자격 요건 및 의무

9.  하자보수 및 유지보수

10. 비밀유지 및 지적재산권

11. 기타 사항

[별첨] 기능정의서·프로토콜·NDA·용어집

1. 사업 개요

1.1 사업명

Pathwave MVP 개발 용역 (1단계 — BLE 기반 WiFi 자동연결 핵심 기능 구축)

1.2 발주처 및 수행사

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 발주처 | 주식회사 트리거소프트 |
| 수행사 | 용역 계약을 체결한 외주 개발사 (이하 "수행사") |
| 프로젝트 책임자(발주측) | 트리거소프트 대표이사 (이하 "발주측 PM") |
| 프로젝트 책임자(수행측) | 수행사 지정 PM (계약 체결 시 확정) |

1.3 사업 목적

국내 서비스 시설(매장, 카페, 공공장소 등)에서 고객이 별도 비밀번호 입력 없이 1회 사용자 확인으로 매장 WiFi 에 자동 연결되는 신규 플랫폼을 구축한다.

기존 WiFi 접속 페인포인트를 제거하고, 매장과 고객 간 디지털 접점을 형성하여 충성도 프로그램(스탬프, 쿠폰), 향후 다국어 채팅 등 부가가치 서비스의 기반을 확보한다.

MVP(P1) 단계에서 핵심 기능을 안정적으로 출시하여 시장 검증 및 2차 확장의 기술적·운영적 기반을 마련한다.

1.4 추진 배경

WiFi 접속을 위한 비밀번호 노출 및 입력 절차가 사용자 경험(UX)을 크게 저해하고 있다.

매장 운영자는 고객의 첫 디지털 접점을 확보할 수단이 부재하여 마케팅 채널 다각화의 한계가 존재한다.

BLE 비콘 기반 핸드셰이크 방식으로 보안성과 UX 를 동시에 확보할 수 있음을 사전 기술 검증을 통해 확인하였다.

국내외 유사 서비스 부재로 선제적 진입 시 시장 표준 선점이 가능하다.

1.5 기대 효과

| 구분 | 기대 효과 |
| --- | --- |
| 사용자 | 매장 진입 시 1회 인증으로 WiFi 자동 연결 — 비밀번호 입력 불요. 외국인 방문객의 데이터 비용 부담 해소. |
| 매장 운영자 | 고객의 첫 디지털 접점 확보. 스탬프·쿠폰을 통한 재방문 유도. 운영 부담은 비콘 설치 후 자동화. |
| 플랫폼 | 국내 매장 네트워크 형성 및 디지털 인프라 표준화. 2차 확장(채팅·번역·결제 등) 기반 확보. |
| 사회·산업 | 한국 방문 외국인 관광객의 디지털 접근성 향상 및 K-콘텐츠 소비 활성화. |

2. 사업 범위

2.1 과업 대상 컴포넌트 (총 5종)

| No | 컴포넌트 | 본 과업 범위 (P1 MVP) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 사용자 모바일 앱 (iOS/Android) | BLE 핸드셰이크, WiFi 자동연결, 매장 식별, 기본 회원관리, 스탬프 수령, 쿠폰 수신/사용 |
| 2 | 서비스 제공자(SP) 반응형 웹 포털 | SP 회원가입/매장 등록, 비콘 페어링, 스탬프/쿠폰 설정, 기본 정산 조회, 결제 등록 |
| 3 | 관리자 PC 웹 대시보드 | SP 승인, 비콘 자산관리, 매출/이용 통계, 정산 처리, 신고/문의 관리 |
| 4 | 비콘 하드웨어 및 커스텀 펌웨어 | BLE 5.x 비콘 펌웨어 (UUID 암호화, 신호세기 기반 검증, TTL 처리), OTA 업데이트 구조 |
| 5 | 백엔드 API / 데이터베이스 / 운영·클론 환경 | REST API, 인증/권한, 데이터 모델, 운영·클론(스테이징) 2환경, 배포 자동화 |

※ 각 컴포넌트의 상세 과업은 본 문서 §4 "과업 상세" 에서 화면·기능 단위로 풀어쓴다. 본 문서와 별첨 "Pathwave 기능정의서 v1.0" 이 상충할 경우 본 과업지시서를 우선하며, 미기재 사항은 기능정의서를 따른다.

2.2 P1 MVP 범위 한정 원칙

본 과업은 기능정의서에서 "P1" 로 분류된 기능에 한정한다.

P2(2차) 및 P3(향후) 기능은 본 과업에서 명시적으로 제외하며, 별도 계약을 통해 추가 발주한다.

MVP 핵심 가치 검증을 위한 최소 기능 셋이며, 향후 확장을 고려한 아키텍처 설계는 본 과업의 의무 사항이다.

모든 기능은 메뉴·기능 단위로 모듈화하여 오픈 시점에 임의 모듈 ON/OFF 가 가능한 구조로 설계한다(Feature Flag).

2.3 본 과업의 제외 범위 (Out-of-Scope)

다국어 실시간 채팅 (P2 이관)

고급 분석 대시보드 및 AI 추천 (P3 이관)

타사 POS/CRM/ERP 연동 (별도 발주)

앱스토어/플레이스토어 심사 계정 및 비콘 양산 비용 (발주처 부담)

운영 단계의 서버 인프라 비용 및 운영 인력 (발주처 부담)

개시 후 유지보수 (본 과업의 하자보수 기간 이후는 별도 계약)

쿠폰 기능은 업무 일정 및 진행 상황에 따라 P2 로 이관 가능

회사 및 서비스 홍보 웹사이트 (별도 외주 발주 — 별도 과업지시서 필요)

결제 PG 의 가맹점 신청 및 업무협약(예: 제로페이, 알리페이, 위챗페이) — 발주처 책임. 수행사는 사양 인계 후 연동 구조만 사전 준비.

한국 외 해외 리전 인프라 도입 — 별도 발주.

3. 추진 일정 및 체계

3.1 단계별 추진 일정

총 사업 기간은 계약 체결일로부터 [발주처 협의] 개월로 하며, 단계별 표준 일정은 다음과 같다. 수행사는 제안서에 단계별 상세 일정(WBS)을 제출한다.

| 단계 | 구분 | 표준 기간 | 주요 활동 및 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 분석 / 설계 | 계약 후 1개월 | 요구사항 명세 확정, 기능정의서 보완, 시스템 아키텍처 설계, UI/UX 와이어프레임·시안, ERD, API 명세, 보안 설계, 인프라 설계 |
| 2 | 핵심 개발 (사용자·SP·어드민·백엔드) | 약 3개월 | 4 컴포넌트 동시 개발. 모듈화(Feature Flag) 반영. 단위 테스트 및 사내 통합 테스트. 클론 환경 검증. |
| 3 | 비콘 펌웨어·연동·UAT | 약 1개월 | 비콘 펌웨어 안정화, 사용자 앱-비콘 핸드셰이크 검증, 발주측 UAT, 외부 검증(시범 매장 1~3곳). |
| 4 | 안정화·심사·출시 | 약 1개월 | 버그 수정, App Store / Google Play 심사 대응, 운영 환경 승격, 모니터링 셋업, 인수인계. |
| 하자보수 | 출시 후 | 협의 (표준 3개월) | 결함 수정, 보안 패치, 호환성 조치 (운영·유지보수는 별도 계약). |

※ 위 표준 기간은 가이드이며, 사업 환경·외부 협약(PG, 앱스토어 등) 일정에 따라 양 당사자 협의로 조정한다.

3.2 사업 추진 체계

| 역할 | 담당 | 주요 책임 |
| --- | --- | --- |
| 발주측 PM | 트리거소프트 대표이사 | 요구사항 확정, 의사결정, 검수, 외부 계약(앱스토어·PG·법인 행정) |
| 수행측 PM | 수행사 지정 PM | 일정·산출물 관리, 인력 배치, 주간 보고, 리스크 관리 |
| 디자인 | 수행사 디자이너 | UI/UX 시안, 디자인 시스템, 프로토타입, 디자인 산출물 인계 |
| 프론트엔드(웹) | 수행사 FE 개발자 | SP 포털 + 관리자 콘솔 (React + Vite), 반응형 퍼블리싱, 접근성 WCAG AA |
| 모바일 | 수행사 모바일 개발자 | Flutter (iOS/Android) 사용자 앱, BLE 통합, 다국어, 푸시 |
| 백엔드 | 수행사 백엔드 개발자 | Flask 기반 API, PostgreSQL 데이터 모델, 인증/권한, 외부 SaaS 연동 |
| 비콘 펌웨어 | 수행사 펌웨어 엔지니어 | BLE 5.x 비콘 펌웨어, OTA 업데이트 구조, 신호세기 검증 |
| QA | 수행사 QA | 단위·통합·페르소나 시나리오·실기기 검증, 회귀 자동화 |
| DevOps | 수행사 DevOps | 운영/클론 환경 셋업, CI/CD, 모니터링(Sentry) 연동, 배포 자동화 |
| 발주측 행정 | 트리거소프트 | 도메인·SaaS 구독·앱스토어 가입·법인 행정·외부 가맹/협약 |

3.3 회의체 운영

| 회의체 | 주기 | 참석자 | 의제 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주간 정례 | 주 1회 | 발주측 PM, 수행측 PM | 진행률, 이슈, 다음 주 계획 |
| 디자인 리뷰 | 단계별 | 발주측 PM, 디자이너, FE | 시안 검토 및 승인 |
| 기술 리뷰 | 단계별 | 발주측 PM, 수행측 PM, 백엔드/모바일/펌웨어 리드 | 아키텍처·외부 연동·보안 의사결정 |
| UAT 리뷰 | 3단계 후 | 발주측 PM, 수행측 PM, QA | UAT 결과·결함 처리 |
| 검수 회의 | 4단계 종료 | 양 당사자 전원 | 최종 검수, 산출물 인계 |

4. 과업 상세 (Detailed Scope)

본 장은 §2 의 5 컴포넌트를 화면·기능·작업 항목 단위로 풀어쓴다. 본 장에 명시된 항목은 본 과업의 의무 사항이며, 별첨 기능정의서와 함께 검수의 근거가 된다.

4.1 사용자 모바일 앱 (iOS / Android)

4.1.1 기술 스택

프레임워크: Flutter (Dart) — iOS / Android 동시 빌드

상태관리: Provider (ChangeNotifier)

네트워크: HTTP 클라이언트(JWT 자동 부착) + Refresh Token 처리

저장소: flutter_secure_storage (토큰), SharedPreferences (캐시)

BLE: 모바일 OS 표준 BLE API + Flutter 패키지

지도: OpenStreetMap + 모바일 OS 기본 지도 (Google Maps 제외 — 비용 회피)

OCR (메뉴 자동 인식, P1 범위 내 사용 시): iOS Apple Vision Framework / Android Google ML Kit — 디바이스 처리, 외부 과금 없음

4.1.2 디자인 정책

다크 톤 기반 글래스모피즘 (반투명 + Backdrop Blur)

시즌별 자동 배경 (봄/여름/가을/겨울) + 슈퍼어드민 무재배포 운영(서버 fetch + 캐시)

공통 위젯 강제 사용 — PwAppBar / PwButton / PwTextField / PwCard / GlassCard / PwDialog / PwSheet / PwSwitch — 화면별 하드코딩 금지

안내·경고 문구는 박스 없이 흰색 평문 + "※" 접두

폰트: OS 시스템 폰트 (Apple 시스템 / Roboto). 추가 폰트 번들 없음

4.1.3 화면 단위 과업 — 인증 영역

[화면] 시작/스플래시

버전 강제 업데이트 확인 (서버 GET /api/version 비교) → 강제/권장/통과 분기

시즌 테마 초기 fetch 트리거 (백그라운드)

토큰 유효성 검증 → 홈 / 로그인 화면 분기

검수: 강제 업데이트 다이얼로그 노출 + 스토어 링크 동작

[화면] 로그인

이메일·비밀번호 입력 (PwTextField, 입력 검증 inline)

"로그인 없이 둘러보기" preview 모드 진입

소셜 로그인 5종: Google, Apple, Facebook, Kakao, Naver — 각 SDK 통합 + 백엔드 토큰 교환

비밀번호 찾기 진입

검수: 잘못된 자격 입력 시 한국어 에러 메시지 노출. SNS 5종 모두 실 계정 로그인 통과.

[화면] 회원가입 (4단계)

1단계 — 이메일 입력 + 인증코드 발송 (SendGrid). 코드 6자리 유효시간 5분.

2단계 — 약관 동의 (필수 5종 / 선택 마케팅). 미동의 시 다음 단계 비활성.

3단계 — 프로필 (닉네임, 비밀번호, 언어 선택, 성인/미성년 분류).

4단계 — 완료 + 홈 자동 진입.

검수: 14세 미만 가입 시 보호자 동의 흐름 분기. 약관 미동의 시 가입 차단.

[화면] 비밀번호 찾기

이메일 입력 → 인증코드 발송 → 새 비밀번호 입력

검수: 미가입 이메일은 "해당 이메일이 존재하지 않습니다" 분기 (계정 열거 방지 정책 — 무난한 동일 메시지 사용 가능)

[화면] 회원 탈퇴

비밀번호 재입력 → 14일 후 재가입 가능 안내 → 확인 다이얼로그(PwDialog) → 탈퇴 처리

검수: 탈퇴 후 14일 내 동일 이메일 재가입 차단.

4.1.4 화면 단위 과업 — 메인 4 탭

[탭 1] 홈 — 매장 발견 + BLE 카드

상단 시즌 배경 + 환영 메시지 (다국어)

현재 위치 인근 매장 추천 카드 (Haversine 거리 정렬)

BLE 카드: 백그라운드 비콘 스캔 결과 → 발견된 매장 안내 + "WiFi 연결" CTA

최근 방문 매장 / 즐겨찾기 빠른 진입

검수: 비콘 감지 후 3초 이내 카드 노출. 화면 회전·백그라운드 복귀 시 카드 유지.

[탭 2] 검색

키워드 검색 (한국어/영어 모두) + 카테고리 필터

결과: 매장 카드 (이미지·이름·카테고리·거리·평점)

거리순/평점순/이름순 정렬 토글

즐겨찾기 하트 토글 (즉시 백엔드 반영)

검수: 결과 0 건 시 안내 일러스트. 페이징(20건씩) 무한 스크롤.

[탭 3] 마이페이지

프로필 카드 (글래스) + 메뉴 통합 박스

내 회원 QR — 60초 만료 시간 표시, 자동 갱신

내 스탬프 / 내 쿠폰 진입

즐겨찾기 / 자녀 초대 / 친구 초대

고객지원 / 설정 / 로그아웃 / 회원 탈퇴

검수: QR 만료 시 자동 재발급 + 토스트 안내.

[탭 4] 알림

인박스 (개인) / 공지 (시스템) 2 탭

읽음/안읽음 구분 + 일괄 읽음 처리

알림 탭 시 해당 매장·콘텐츠 화면 진입

검수: 푸시 수신 시 인박스 자동 누적 + 뱃지 카운트 갱신.

4.1.5 화면 단위 과업 — 매장 상세 / WiFi 자동연결

[화면] 매장 상세

매장 이미지 슬라이드 (최대 5장)

매장 기본 정보 (이름·주소·영업시간·전화·카테고리) — 다국어 자동 표시

메뉴 영역 (P1 — 매장이 등록한 메뉴 노출. 자동번역 적용)

"WiFi 자동 연결" CTA — wifi_connect 진입

즐겨찾기 / 신고 / (P2: 채팅) 메뉴

검수: 비콘 감지 매장의 경우 "지금 매장 안" 배지 표시.

[화면] WiFi 자동 연결

매장 WiFi 설명 + .mobileconfig (iOS) / WPA 설정 (Android) 안내

다운로드 → 설치 안내 가이드 + 스크린샷

설치 완료 시 자동 SSID 신뢰 (iOS) / 자동 연결 (Android)

연결 성공 콜백 → 백엔드 로그 적재 (user_wifi_logs)

여러 매장의 mobileconfig 누적 시 매장 간 자동 핸드오프 동작

검수: 시범 매장 3곳에서 자동 연결 + 매장 간 이동 시 자동 전환 1분 이내.

4.1.6 화면 단위 과업 — 스탬프 / 쿠폰

[화면] 내 스탬프

매장별 스탬프 진행도 카드 (현재/목표/보상 안내)

스탬프 적립 히스토리 (날짜·매장·매수)

보상 도달 시 쿠폰 자동 발급 안내 다이얼로그

검수: 같은 매장 24시간 내 재방문 시 중복 적립 차단.

[화면] 내 쿠폰

3 탭: 사용가능 / 사용완료 / 만료

쿠폰 카드 (혜택 내용·유효기간·매장)

"사용하기" 버튼 → 확인 다이얼로그 → 백엔드 사용 처리

검수: 사용 시 매장 콘솔에 즉시 반영 (provider-web Member Checkin 화면 확인).

4.1.7 화면 단위 과업 — 설정 / 고객센터

[화면] 설정

비밀번호 변경 / 차단 매장 목록 / 약관·정책 보기 (8 종)

마케팅 동의 토글 / 알림 카테고리별 ON-OFF

언어 선택 / 버전 정보 / 로그아웃 / 회원 탈퇴

검수: 알림 카테고리별 ON-OFF 가 실제 푸시 발송에 반영 (백엔드 검증).

[화면] 고객센터

3 탭: FAQ / 내 문의 / 신고하기

FAQ 카테고리 트리 + 검색

문의 작성 (PwSheet 하단 시트): 카테고리·제목·내용·첨부 1~3장

신고하기 (PwSheet): 시설 검색 → 사유 라디오 → 첨부 사진 최대 3장 → 상세

검수: 신고 접수 시 어드민 콘솔에 즉시 표시. 미성년자 신고 우선순위 상승 플래그.

4.1.8 공통 사항

다국어 (Phase 1 = 10개 — ko/en/zh-CN/ja/zh-TW/vi/th/tl/id/ms)

디바이스 언어 자동 감지 후 사용자 변경 가능

오프라인 대응 — 캐시된 즐겨찾기·내 스탬프·시즌 배경은 오프라인 표시

접근성 — 시스템 폰트 크기 변경 시 레이아웃 깨짐 없음 (스크롤 가능)

실기기 검증 — iOS 1대 이상 + Android 1대 이상

심사 대응 — 앱 심사 거절 사유 발생 시 1회 무상 재제출 (재제출 비용 발주처 부담 외)

4.2 시설관리자 반응형 웹 (Service Provider Portal)

4.2.1 기술 스택 및 정책

프레임워크: React + Vite

UI: 자체 디자인 시스템 (CSS 변수 토큰 + 공통 클래스)

아이콘: lucide-react

반응형: 데스크탑 우선 + 태블릿 대응 (모바일 단순 조회 가능)

언어: 한국어 단일 (사용자 정책)

1 계정 = 1 매장 정책 (다중 매장 카운트·스위처 UI 금지). 매장 변경은 로그아웃·재로그인.

4.2.2 화면 단위 과업

[화면] 로그인 / 회원가입 / 비밀번호 찾기

로그인: 이메일·비밀번호. JWT (sub_type=facility).

회원가입: 사업자등록증 업로드 + 매장 기본정보 + 약관 동의

비밀번호 찾기: 이메일 인증코드 발송

검수: 가입 후 어드민 승인 대기 화면 노출. 승인 전에는 매장 운영 메뉴 접근 차단.

[화면] 대시보드

KPI 카드: 오늘 방문 / 오늘 스탬프 / 오늘 쿠폰 발급 / 매장 평점

최근 7일 추이 그래프

최근 알림 / 신고 / 문의 요약

검수: 페이지 로드 1초 내. KPI 는 일배치 또는 실시간 누적.

[화면] 매장 정보 관리

매장 이름·주소(다음/카카오 주소 검색 X — OSM Nominatim 사용)·영업시간·카테고리·전화·매장 사진(최대 5장)

비콘 ID 매핑 (관리자 콘솔에서 배정된 비콘 조회 + 등록)

저장 시 즉시 사용자 앱·어드민에 반영 (캐시 무효화)

검수: 영업시간 시간대 별 입력 + 휴무일 설정 가능.

[화면] WiFi 설정

SSID + 비밀번호 입력 (비밀번호 AES 암호화 저장)

비콘과 매핑 등록 (1 비콘 : 1 WiFi)

"테스트 mobileconfig 생성" 버튼 → 매장 사장 본인 폰에서 검증 가능

검수: 잘못된 SSID/비밀번호 입력 후 사용자 앱에서 연결 실패 사유 안내 동작.

[화면] 메뉴 관리

메뉴 항목 CRUD (이름·가격·설명·이미지)

사진 OCR (선택) — 메뉴판 사진 업로드 → 클라이언트 OCR(브라우저 측 또는 사장 폰에서) → 텍스트 자동 파싱

저장 시 백엔드가 자동 번역 비동기 트리거 (DeepL)

변경 감지 — 텍스트 해시 비교, 변경된 메뉴만 재번역

검수: 한국어 입력 후 사용자 앱에서 영어/일본어 등 표시 확인.

[화면] 회원 체크인

회원 QR 스캔 (웹캠 또는 모바일 후면 카메라)

스캔 즉시 회원 프로필 표시 + 스탬프 적립 / 쿠폰 사용 자동 분기

검수: 만료된 QR / 이미 사용된 QR 에 대해 안전한 에러 메시지.

[화면] 스탬프 정책

적립 단위 (1매장 1회 / 결제 단위)

보상 조건 (예: 10매수 시 음료 1잔 무료 쿠폰 자동 발급)

BLE 자동 스탬프 ON/OFF

검수: 정책 변경 시 기존 회원 스탬프에 영향 없음 (소급 적용 X).

[화면] 쿠폰 발급

쿠폰 정책 CRUD (혜택·대상·유효기간)

발급 대상: 신규 회원 / 일정 스탬프 도달 / 일정 기간 미방문 등

검수: 발급 즉시 사용자 앱 알림 푸시.

[화면] 알림 발송 (공지/이벤트)

제목·본문·대상(전체 회원/단골/신규)·발송 시간(즉시/예약)

월간 발송 quota 차감 (구독 등급별 한도)

검수: 사용자 알림 ON-OFF 설정 준수 여부 확인.

[화면] 결제 관리 / 구독

카드 등록 (토스페이먼츠 빌링키 발급)

구독 신청 (서비스 종류·수량·기간 — 비콘, 알림, WiFi 등)

결제 내역 / 영수증 이메일 발송

검수: 정기 결제 갱신 자동 진행. 실패 시 사장 알림.

[화면] 직원 관리

직원 초대 (이메일 발송 → 초대 링크 → 직원 가입)

역할: 마스터/일반 직원 — 기능 접근 권한 차등

검수: 직원이 매장 정보 등 민감 설정에 접근 불가.

[화면] 서비스 신청

비콘 서비스 신청 (수량·설치 일정)

신청 후 어드민 승인 → 매칭 → 배송 흐름

검수: 신청 상태 4 단계 (pending → approved → matched → shipped) 가시화.

[화면] 고객지원 / 설정

FAQ / 내 문의 / 신고 (사용자 앱과 동일 구조)

비밀번호 변경 / 알림 설정 / 약관 보기

4.3 슈퍼어드민 관리자 웹 (Admin Console)

4.3.1 기술 스택 및 정책

React + Vite (SP 포털과 별도 빌드)

LNB(좌측 네비게이션) 5 그룹 구조

슈퍼어드민 권한 단일. 향후 역할 분리(super/admin) 가능 구조로 설계

서버 측 권한 검증 강제 (JWT sub_type=super_admin)

4.3.2 LNB 그룹별 화면

[그룹 1] 메인

대시보드: 일·주·월별 사용자/매장/비콘/매출 KPI

비콘 관리: CSV 입고 / 매장 배정 / 상태 변경(inventory→active→inactive→lost)

서비스 신청 처리: SP 의 비콘 신청 승인 → 비콘 매칭 → 배송 → 운송장 입력

사장 가입 승인: 사업자등록증 확인 후 승인/반려

[그룹 2] 운영

비콘 배터리 모니터링: 임계값 이하 비콘 알림

시스템 공지: audience 별 (전체 사용자/전체 사장/지정 매장) 발송

알림 검토: 사장이 발송한 알림 후처리 검토

회원 관리: 검색 / 정지 / 탈퇴 처리 / 신고 이력

직원 모니터: 매장별 직원 활동

채팅 모니터: 신고된 채팅 검토 (P2 기능, P1 에서는 신고 접수만)

신고 처리: 사용자·매장 신고 큐 (상태·우선순위·조치)

[그룹 3] 결제·정책

결제 내역: gateway(toss) / 환불 처리

약관·정책: 8 종 약관 ko+en 동시 버전 관리

쿠폰 통계: 전체 발급·사용·만료 추이

[그룹 4] 고객지원

고객지원 큐: 사용자/사장 문의

FAQ CRUD: 카테고리·정렬·다국어 (ko/en 우선)

지원 통계: 일·주·월 문의·처리 시간

[그룹 5] 시스템

법인 정보: 3 콘솔 footer 자동 동기 (사업자등록번호·통신판매업·법인 주소)

업종 카테고리: 매장 분류 CRUD

앱 버전 강제 업데이트: 최소 버전 / 권장 버전 설정

시스템 점검: 점검 시간 / 안내 메시지 / 노출 콘솔

AI 비용 모니터: DeepL 사용량 임계점 알림 (50/80/100%)

앱 배경 테마: 시즌별 이미지 업로드 / 활성화 (사용자 앱 무재배포)

다국어 번역: DeepL 자동 시드 + 사람 검수 verified 플래그

Feature Flag (모듈 ON/OFF): 환경별 모듈 키 토글

4.3.3 공통 사항

모든 변경 작업은 감사 로그(audit log) 적재

대량 처리(CSV 입고 등)는 비동기 + 진행률 표시

검색 + 필터 + 페이징 표준 적용

검수: 슈퍼어드민 외 토큰으로 API 호출 시 401/403 응답.

4.4 비콘 하드웨어 / 펌웨어

4.4.1 비콘 명세 (표준)

| 항목 | 명세 |
| --- | --- |
| 표준 | BLE 5.x (Bluetooth Low Energy) |
| 프로토콜 | iBeacon 호환 + 자체 핸드셰이크 페이로드 |
| UUID | 32 hex (8-4-4-4-12) — 매장 그룹 분리 |
| Major | 0~65535 (매장 그룹) |
| Minor | 0~65535 (개별 비콘) |
| 송신 주기 | 500ms ~ 2s (전력 정책) |
| 신호 강도 | RSSI 기반 거리 추정 + TTL 처리 |
| 배터리 | 교체형 — 평균 12 개월 (송신 주기에 따라 변동) |
| OTA | 커스텀 펌웨어 OTA 업데이트 구조 제공 |
| 공급 수량 | 본 과업 범위 = 9 대 (시범 매장 + 발주측 자체 검증용) |

4.4.2 펌웨어 과업

UUID 암호화 핸드셰이크 — 정적 UUID 노출 시 위변조 방지를 위해 시간 기반 토큰 추가

신호 세기 기반 거리 검증 — 일정 RSSI 이하는 무시 (가짜 비콘 방지)

TTL 처리 — 일정 시간 미감지 시 사용자 앱에서 자동 disconnect

OTA 업데이트 — 펌웨어 v1.0 인계 + 향후 무선 업데이트 구조 보장

배터리 상태 보고 — 비콘 → 사용자 앱 → 백엔드 경유로 어드민 모니터링

4.4.3 사용자 앱-비콘 연동 검증

시범 매장 1~3 곳에서 실 비콘 설치 후 자동 핸드셰이크 검증

여러 매장 사이 이동 시 자동 핸드오프 동작 — mobileconfig 다건 설치

BLE 권한 거부 시 안내 메시지 + 권한 재요청 흐름

백그라운드 스캔 — iOS Background Mode 등록, Android Foreground Service

4.4.4 발주처 책임 / 수행사 책임

| 구분 | 발주처 | 수행사 |
| --- | --- | --- |
| 하드웨어 조달 | ✅ (양산 비용 발주처 부담) | — (펌웨어 개발만) |
| 펌웨어 개발 | — | ✅ |
| 시범 매장 섭외 | ✅ | — |
| 설치 인력 | 협의 | 협의 (시범 매장은 수행사 지원 가능) |
| OTA 업데이트 운영 | ✅ (운영 단계) | ✅ (구조 제공) |

4.5 백엔드 API / 데이터베이스

4.5.1 기술 스택

언어/프레임워크: Python 3.11+ / Flask + Blueprint

데이터베이스: PostgreSQL (운영) / SQLite (개발 로컬)

인증: JWT HS256 — sub_type 4 종 (user / facility / staff / super_admin) 분리

WSGI: gunicorn + nginx + Cloudflare Tunnel

백그라운드 작업: 비동기 큐 (Celery 또는 동등) — 자동번역·정기결제·푸시 발송

4.5.2 라우트 도메인 (총 34종)

| 도메인 | 주요 라우트 |
| --- | --- |
| 인증 | auth (사용자) / facility / staff / admin / social_kakao / social_naver |
| 매장·검색 | store / search / categories / favorite / block |
| 비콘·WiFi | beacon / service_request / checkin (회원 QR) |
| 스탬프·쿠폰 | stamp / coupon / invitation |
| 채팅·메뉴·번역 | chat / menu / i18n |
| 알림·공지·신고 | notification / notification_preferences / push / announcement / abuse_report / report |
| 결제 | billing (토스 단독, 2차 fallback 골격) |
| 정책 | policy / company_info / version |
| 고객지원 | support / faq |
| 디자인 | theme (시즌 배경 무재배포) |

4.5.3 데이터 모델 (30+ 테이블)

주요 테이블 (전체 ERD 는 별첨):

users / user_profiles / user_facility_blocks / user_wifi_logs

facilities / facility_accounts / facility_staff / facility_images / facility_menu_items

beacons / wifi_profiles / beacon_wifi / service_requests

stamps / stamp_policies / coupons

chat_rooms / chat_messages / chat_message_translations / abuse_reports

notifications / push_tokens / notification_preferences / announcements

billing_keys / service_subscriptions / payments

policy_versions / consent_records / company_info / app_versions

support_tickets / faqs / faq_categories

translations / theme_configs / feature_flags / audit_logs

4.5.4 데이터베이스 마이그레이션 정책

코드 배포와 분리 — 마이그레이션 dry-run 후 운영 적용

컬럼 추가는 NULL 허용 또는 기본값으로 무중단 적용

대량 인덱스 추가는 운영 시간 외 진행

롤백 절차 문서화 (운영 매뉴얼 포함)

4.5.5 외부 SaaS 연동

| SaaS | 용도 | 발주처 가입 | 수행사 연동 |
| --- | --- | --- | --- |
| 토스페이먼츠 | SP 구독료 정기결제 (빌링키) | ✅ (심사 약 2주) | ✅ |
| Firebase FCM | Android 푸시 | ✅ (무료) | ✅ |
| APNs | iOS 푸시 | ✅ (Apple Dev 일부) | ✅ |
| SendGrid | 이메일 (인증코드·문의) | ✅ ($19.95/월) | ✅ |
| DeepL Pro | 23 언어 자동 번역 | ✅ ($25/월) | ✅ |
| Sentry | 크래시·에러 추적 | ✅ ($26/월) | ✅ |
| OpenStreetMap | 지도 (Google Maps 미사용) | — (무료) | ✅ |
| Apple Vision | iOS 디바이스 OCR | — (무료) | ✅ |
| Google ML Kit | Android 디바이스 OCR | — (무료) | ✅ |
| Cloudflare | CDN + Tunnel | ✅ (무료 tier) | ✅ |
| Google Workspace | support@ 이메일 | ✅ ($7.20/월) | 연동만 |

4.6 인프라 / 운영·클론 환경 분리

4.6.1 환경 구성 원칙

운영(Production) 환경과 클론(Staging) 환경을 물리적으로 분리한다. 모든 배포는 클론에서 검증을 거친 후 운영으로 승격한다.

| 환경 | 도메인 (예시) | 데이터베이스 | 외부 키 | 용도 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 운영 (production) | api.pathwave.??? | PostgreSQL (운영) | 실 키 (토스 live, FCM 운영, APNs 운영) | 서비스 운영 |
| 클론 (staging) | stage-api.pathwave.??? | PostgreSQL (클론) | sim/sandbox 키 | 배포 전 검증, UAT |

4.6.2 배포 파이프라인

GitHub Actions (또는 동등) CI: feature 브랜치 → PR → lint + 단위 테스트 + 빌드 검증

main 머지 시 클론 자동 배포 (Docker 이미지 또는 rsync)

클론에서 페르소나 시나리오 수동 검증 + 자동 회귀 테스트

운영 승격 = 발주측 PM 승인 → 수행사가 운영 배포 (gunicorn graceful reload)

Sentry release tag + 모니터링 워치 15분

4.6.3 환경 변수 분리

운영·클론 별도 .env 관리 (SECRET_KEY, AES 키, PG 키, SMTP 키 모두 분리)

운영 부팅 시 ENV 검증 로직 강제 (누락 시 부팅 차단)

CORS 화이트리스트 운영 도메인만 등록

4.6.4 모니터링 / 로깅

Sentry — 크래시·에러 추적 (mobile + backend + web)

백엔드 access/error log — 표준 로테이션

health 엔드포인트 — uptime 모니터링용

주요 지표 대시보드 — DAU/MAU/매출/오류율 (관리자 콘솔 대시보드)

4.6.5 인프라 책임 분담

| 항목 | 발주처 | 수행사 |
| --- | --- | --- |
| VPS 계약 (Contabo 등) | ✅ | — (셋업 지원) |
| 도메인 / DNS | ✅ | 연동 지원 |
| SSL 인증서 (Let’s Encrypt) | 협의 | ✅ (자동 갱신 구조 셋업) |
| Cloudflare 설정 | 협의 | ✅ |
| DB 백업 정책 | ✅ (운영) | ✅ (구조 셋업) |
| 모니터링 도구 가입 | ✅ | 연동 |
| 보안 패치 (운영) | 협의 | 하자보수 범위 내 협력 |

4.7 보안 / 개인정보보호 / 컴플라이언스

4.7.1 보안 통제

비밀번호 — bcrypt 해시 (평문 저장 금지)

WiFi 비밀번호 / PG 빌링키 — AES-256 암호화 (PATHWAVE_AES_KEY)

JWT — HS256, access(1h) + refresh(30d) 분리, sub_type 강제 검증

HTTPS 전 구간 강제 (운영). HTTP 접근 자동 redirect.

CORS — 운영 도메인 화이트리스트만

Rate Limit — 인증·문의·신고 등 민감 엔드포인트 (flask-limiter)

사진 업로드 — 확장자/MIME/크기 검증 + EXIF 메타 제거

CSP / X-Frame-Options / X-Content-Type-Options 헤더 설정

4.7.2 개인정보 처리 항목

| 항목 | 수집 시점 | 보유 기간 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 이메일 | 회원가입 | 회원 탈퇴 시 즉시 파기 (단, 부정 가입 방지 14일 hash) | 필수 |
| 닉네임 | 회원가입 | 회원 탈퇴 시 즉시 파기 | 필수 |
| 비밀번호 | 회원가입 | bcrypt 해시 형태 보관 | 필수 |
| 전화번호 | 선택 (P2 예정) | — (P1 미수집) | 선택 |
| 위치 정보 | 검색·BLE 시 일시 수집 | 로그 30일 후 익명화 | 선택 |
| 결제 카드 | SP 만 — 빌링키 형태 | 구독 종료 + 5년 (전자상거래법) | 필수 (SP) |
| 사업자등록증 | SP 회원가입 | SP 탈퇴 + 5년 (세법) | 필수 (SP) |
| 신고 첨부 사진 | 신고 시 | 신고 종결 후 90일 보관 | 선택 |

4.7.3 컴플라이언스

개인정보보호법 / 정보통신망법 — 동의 영속 (consent_records), 처리방침 비공개 게시

위치기반서비스 사업 신고 — 발주처 책임

전자상거래법 — 사업자 정보 footer 노출, 청약철회·환불 약관

14세 미만 — 보호자 동의 흐름 분기. 마케팅 푸시 차단.

Apple App Store / Google Play — 심사 가이드 (HIG / Material 3) 준수. Privacy Manifest 제출.

4.7.4 보안 사고 대응

취약점 발견 시 즉시 발주측 보고 (24시간 이내)

하자보수 기간 내 발생한 중대 결함은 우선 조치

재해 복구 절차 문서화 (DB 백업 / 복구 RTO 4시간 / RPO 24시간 — 가이드)

4.8 다국어 / 푸시 알림

4.8.1 다국어 — Phase 1 = 10개

한국 방문 외국인 관광객 우선:

| No | 언어 | 코드 | No | 언어 | 코드 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 한국어 | ko | 6 | 베트남어 | vi |
| 2 | 영어 | en | 7 | 태국어 | th |
| 3 | 중국어 간체 | zh-CN | 8 | 필리핀어 | tl |
| 4 | 일본어 | ja | 9 | 인도네시아어 | id |
| 5 | 중국어 번체 | zh-TW | 10 | 말레이어 | ms |

4.8.2 다국어 구현

DB 기반 i18n (translations 테이블, key + lang UNIQUE)

디바이스 언어 자동 감지 + 사용자 변경 가능

DeepL 자동 시드 → 슈퍼어드민 사람 검수 (verified=1) 정책

mobile — 앱 시작 시 캐시 즉시 로드 + 24h TTL fetch

키 미커버 시 fallback — 영어 → 한국어 → key 원본

번역 비용 안전장치 — 사용량 임계점 (50/80/100%) 알림 + 100% 도달 시 자동 차단

4.8.3 푸시 알림

iOS — APNs HTTP/2 (Apple .p8 키)

Android — FCM HTTP v1 (Firebase 서비스 계정)

PushProvider 추상화 — 운영/스테이징 키 분리 + Stub 모드

다국어 자동 — 토큰 등록 시 language 저장 → 발송 시 토큰 언어로 자동 번역

발송 통계 — sent / failed / no_tokens

4.9 디자인 시스템 / 퍼블리싱

4.9.1 컬러 정책 (3 콘솔 차별화)

| 콘솔 | 포인트 색 | 톤 |
| --- | --- | --- |
| mobile (사용자) | 보라 #8B5CF6 | 다크 + 글래스모피즘 |
| provider-web (사장) | 녹색 #22C55E | 다크 + 카드 UI |
| admin-web (어드민) | 블루 #2563EB | 다크 + 데이터 밀도 ↑ |

4.9.2 mobile 디자인 토큰

단일 소스 (AppTheme) — 화면별 하드코딩 금지

라운드 (rSm=12 / rMd=16 / rLg=20 / rXl=28 / rPill=999)

여백 (s1=4 / s2=8 / s3=12 / s4=16 / s5=20 / s6=24 — 4 배수)

글래스 표준 (반투명 흰 12~16% + Backdrop blur 14~20)

시즌 배경 (KST 기반 자동, 슈퍼어드민 무재배포 운영)

4.9.3 공통 위젯 (mobile)

| 위젯 | 용도 |
| --- | --- |
| PwAppBar | 모든 push 화면 — raw AppBar 금지 |
| PwButton | 5 variant (primary/secondary/outlined/text/danger) |
| PwTextField | 모든 입력 — 글래스 + 흰 보더 |
| PwCard / GlassCard | 카드 (디폴트 글래스) |
| PwDialog | 모든 확인/안내 — barrier blur + 글래스 카드 |
| PwSheet | 모든 하단 작성/긴 입력 — barrier blur + 드래그 핸들 |
| PwSwitch | 모든 토글 — 보라 ON / 어두운 OFF |
| SeasonalBackground | 모든 Scaffold 전역 배경 |
| SeasonalParticles | 시즌별 파티클 — 봄 꽃잎 / 여름 물방울 / 가을 단풍 / 겨울 눈송이 |

4.9.4 웹 디자인 시스템 (SP + 어드민 공통 구조)

CSS 변수 토큰 (--bg / --text / --accent / --border 등)

공통 클래스 (.modern-page / .page-header-section / .btn / .btn-primary / .form-input / .form-label)

모달 — 공통 Modal 컴포넌트 강제 사용

접근성 WCAG AA — 텍스트 대비 4.5:1 이상

4.9.5 디자인 산출물

Figma 또는 동등 파일 (mobile + web 분리)

토큰표 + 컴포넌트 라이브러리

시즌 배경 톤 가이드 (4 계절 + 이벤트)

아이콘 세트 (필요 시)

디자인 시안 검토 — 발주측 PM 승인 후 개발 착수

4.10 테스트 / QA / 페르소나 검증

4.10.1 테스트 종류

| 종류 | 도구 | 범위 | 통과 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 단위 테스트 (백엔드) | pytest | 라우트별 핵심 로직 | PASS, 라우트당 1건 이상 |
| 단위 테스트 (mobile) | flutter test | 주요 서비스 클래스 | PASS |
| 정적 분석 | ruff / mypy / dart analyze | 전체 소스 | lint error 0 |
| 통합 테스트 | pytest + httpx | 주요 시나리오 (가입→로그인→매장조회→스탬프 적립) | PASS |
| UI 회귀 | 수동 (체크리스트) | 디자인 시스템 일치 | 체크리스트 100% |
| 페르소나 시나리오 | 수동 + 자동 | 6 페르소나 × 25+ 시나리오 | 시나리오 100% |
| 실기기 검증 | 수동 | iOS 1대+ / Android 1대+ | 결함 0 또는 발주측 합의 처리 |
| UAT (사용자 인수) | 수동 | 발주측 검증 | 검수 기준 충족 |

4.10.2 페르소나 6종

| No | 페르소나 | 주 시나리오 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 외국인 관광객 | 한국 방문 → 매장 검색 → WiFi 자동 연결 → 메뉴 자동번역 보기 |
| P2 | 한국인 사용자 | 회원가입 → 즐겨찾기 → 스탬프 적립 → 쿠폰 사용 → 알림 수신 |
| P3 | 소규모 매장 사장 | 가입 → 어드민 승인 대기 → 매장정보 → WiFi 설정 → 비콘 신청 → 운영 |
| P4 | 중대형 매장 사장 | 직원 초대 → 정책 설정 → 알림 발송 → 결제 구독 → 정산 확인 |
| P5 | 직원 | 초대 수락 → 매장 운영 메뉴 진입 → 회원 체크인 → 권한 제한 확인 |
| P6 | 슈퍼어드민 | 비콘 CSV 입고 → 매장 배정 → 사장 승인 → 신고 처리 → 약관 발행 |

4.10.3 결함 분류 및 처리

| 등급 | 정의 | 대응 SLA (UAT 중) |
| --- | --- | --- |
| Critical | 서비스 사용 불가 / 데이터 유실 / 보안 사고 | 24시간 내 수정 |
| High | 주요 기능 비정상 / 우회 방법 없음 | 3 영업일 내 |
| Medium | 기능 일부 이상 / 우회 방법 있음 | 7 영업일 내 |
| Low | UI 미세 결함 / 오타 | 검수 전까지 |

4.10.4 검수 자료

테스트 결과 보고서 (단위 + 통합 + 페르소나)

실기기 검증 보고서 (기기 모델·OS 버전·결과)

결함 트래킹 시트 (등급별 + 처리 결과)

회귀 자동화 스크립트 인계

5. 요구사항 분류 및 우선순위

5.1 우선순위 분류

| 등급 | 정의 | 본 과업 처리 |
| --- | --- | --- |
| P1 | MVP 핵심 — 미구현 시 출시 불가 | 본 과업 의무 사항 |
| P2 | 확장 — 차후 도입 | 아키텍처 고려, 구현 제외 |
| P3 | 향후 — 시장 검증 후 | 본 과업 제외 |

5.2 본 과업 P1 핵심 모듈 (활성)

| No | 모듈 키 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | wifi_roaming | BLE 비콘 기반 WiFi 자동 연결 + mobileconfig 다건 설치 (매장 간 자동 핸드오프) |
| 2 | beacon | 비콘 입고·배정·상태·배터리 모니터링 |
| 3 | stamp | 스탬프 적립 (BLE 자동 + QR) + 보상 정책 |
| 4 | coupon | 쿠폰 발급/사용 (조건부 P2 이관 가능) |
| 5 | menu_translate | 메뉴 자동 번역 (DeepL) |
| 6 | menu_ocr_device | 디바이스 OCR (Apple Vision / ML Kit) |
| 7 | push | 푸시 알림 (FCM/APNs) 다국어 자동 |
| 8 | email_notify | 이메일 (SendGrid) |
| 9 | subscription_payment_toss | SP 구독료 정기결제 (토스 단독) |
| 10 | season_theme | 시즌 배경 무재배포 운영 |

5.3 본 과업 P1 비활성 모듈 (코드 골격만 — 2차 활성)

| No | 모듈 키 | 설명 | 활성 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | store_payment | 매장 결제 (사용자 → 매장) | 제로페이 협약 + 사양 확정 후 |
| 2 | payment_zeropay | 제로페이 PG | 발주처 가맹점 신청 + 사양 인계 |
| 3 | alipay_wechat | 알리페이 / 위챗페이 | 별도 가맹 협약 |
| 4 | tax_refund | 외국인 면세 자동 | 면세 사업자 등록 |
| 5 | chat / chat_translate | 다국어 실시간 채팅 | P2 별도 발주 |
| 6 | ai_chatbot | AI 응대 (카톡 챗봇 / 이메일 AI) | Stage 1 별도 발주 |
| 7 | social_auto_post | SNS 자동 게시 | Stage 2 별도 발주 |
| 8 | crm_ads_auto | CRM + 광고 자동 | Stage 3 별도 발주 |

5.4 비기능 요구사항 (NFR)

| 카테고리 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 성능 | 사용자 앱 콜드 스타트 ≤ 3초 (시뮬레이터). API P95 ≤ 500ms (한국 사용자 기준 — 미달 시 한국 리전 추가 검토). |
| 확장성 | 모듈화 (Feature Flag). 동시 사용자 5,000 이상 견딜 수 있는 아키텍처. |
| 가용성 | 운영 99.5% 이상 (월 다운타임 ≤ 3.6h, 가이드). |
| 보안 | 4.7 항 보안 통제 전 항목 통과. |
| 접근성 | WCAG AA 텍스트 대비 4.5:1 이상. |
| 유지보수성 | 단위 테스트 커버리지 60% 이상 (백엔드 핵심 로직). |
| 이식성 | Flutter + React 단일 코드베이스로 iOS/Android/web 모두 커버. |

6. 산출물 및 인도 조건

6.1 산출물 목록 (최소 핵심 — 수행사 작성·인계)

본 과업의 산출물은 발주처의 운영 인수에 필요한 최소 항목으로 구성한다. 모든 산출물은 수행사가 작성·정리하여 발주처에 인계하며, 발주처는 인계 받은 산출물을 검토·검수한다.

| No | 산출물 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 소스코드 (4 저장소) | mobile / SP-web / admin-web / backend + 비콘 펌웨어. Git 저장소 권한 이관. |
| 2 | 운영·클론 2환경 셋업 완료본 | CI/CD 파이프라인 포함. 발주처 계정에 권한 이관. |
| 3 | API 명세서 + DB ERD | OpenAPI 또는 동등 + ERD 1장. |
| 4 | 운영 매뉴얼 (1권) | 배포·장애 대응·키 관리·백업 절차 통합. 1회 워크스루 포함. |
| 5 | 디자인 시스템 (Figma 등) + 시즌 배경 톤 가이드 | 컴포넌트 라이브러리 + 토큰표. |
| 6 | 테스트 결과 보고서 (1권) | 단위·통합·페르소나·실기기·UAT 통합. |
| 7 | 외부 키 인계서 (보안 봉투) | SendGrid / DeepL / FCM / APNs / 토스 / Sentry 키 인계 + 연결 확인 결과. |

6.2 인도 조건 (간소)

최종 산출물은 4단계 종료 시점에 일괄 인계 + 인수인계 워크스루 1회 (반나절 이내)로 한다.

발주처는 산출물을 받기만 하면 되며, 별도 양식·서식의 작성을 강제하지 아니한다.

소스코드 저장소 / 운영 환경 권한은 발주처 계정으로 이관하고, 수행사 권한은 read-only 또는 회수한다.

검수 합격 후 산출물은 발주처 자산으로 귀속한다 (§10 지적재산권 참조).

7. 검수 기준 및 절차

7.1 검수 절차

단계별 산출물 검수 — 각 단계 종료 시점에 회의체에서 검토 + 합의

최종 검수 — 4단계 종료 후 14일 내 발주측 검수 회의

검수 회의에서 결함 발견 시 수행사가 등급별 SLA 에 따라 수정

최종 검수 통과 후 14일 이내 발주측 서면 통보 (또는 회의록 합의)

하자보수 기간 진입

7.2 검수 기준 매트릭스

| 영역 | 기준 |
| --- | --- |
| 기능 | 본 과업 §4 의 모든 화면·기능 동작. 페르소나 시나리오 통과. 결함 Critical/High 0. |
| 성능 | §5.4 NFR 충족. |
| 안정성 | 실기기 24시간 무 크래시 운영. 백엔드 health 99.5%+. |
| 보안 | §4.7 보안 통제 전 항목 통과. 운영 ENV 검증 통과. |
| 디자인 | §4.9 디자인 시스템 일치. 공통 위젯 사용 강제 점검. |
| 다국어 | 23 언어 키 95%+ 커버 (Phase 1 10 언어는 100%). |
| 접근성 | WCAG AA. |
| 문서 | §6 산출물 전체 제출 + 운영 매뉴얼 1회 워크스루. |

7.3 검수 합격 / 조건부 합격 / 불합격

| 결과 | 정의 | 후속 조치 |
| --- | --- | --- |
| 합격 | 모든 기준 충족 | 하자보수 기간 진입 + 잔금 정산 |
| 조건부 합격 | Critical/High 결함 없음 + Medium/Low 잔존 | 잔존 결함 처리 일정 합의 후 합격 처리 |
| 불합격 | Critical/High 결함 존재 | 수행사가 수정 후 재검수 요청 (1회 무상) |

8. 수행사 자격 요건 및 의무

8.1 자격 요건

국내 사업자등록증을 보유한 법인

Flutter / React / Flask (또는 동등 Python) / BLE 펌웨어 분야 모두 경험 보유

최근 3년 내 유사 모바일·웹 동시 개발 프로젝트 1건 이상 수행 경험

계약 체결 시 PM 1인 + 분야별 개발자 + 디자이너 + QA 인력 명단 제출

8.2 수행사 의무

본 과업의 의무 이행 — 의무 사항 미이행 시 발주처는 시정 요구 가능

주간 진행 보고 (서면) 제출

발주측 회의 참석 및 의사결정 사항 이행

비밀유지 (§10) 및 개인정보 처리 의무 준수

단계별 산출물 적시 인계

하자보수 의무 이행

수행사 인력 변경 시 발주측 사전 동의

8.3 발주처 의무

본 과업 범위·일정·산출물 의사결정 및 검수

필요한 외부 계정 가입 (앱스토어·SaaS·도메인·서버 등) 및 키 인계 협력

시범 매장 섭외 및 비콘 양산 조달

본 과업 대금 지급 (계약 조건에 따름)

9. 하자보수 및 유지보수

9.1 하자보수 기간

최종 검수 통과일부터 [발주처 협의] (표준 3개월)

하자보수 기간 중 발생한 중대 결함은 신고 접수 후 합리적 기간 내 조치한다.

기타 결함은 양 당사자 협의로 처리한다.

9.2 하자보수의 범위와 제외

범위:

본 과업 산출물의 결함

보안 패치

발주처 환경 변화에 따른 호환성 조치 (OS 메이저 업데이트 등)

제외:

신규 기능 추가

디자인 전면 개편

외부 시스템 변경에 따른 대응

발주처 임의 변경으로 인한 장애

9.3 유지보수 (별도 계약)

하자보수 기간 종료 후의 운영·유지보수는 본 과업에 포함되지 않으며 별도 계약으로 진행한다.

유지보수 계약 조건(범위, 비용, SLA)은 본 과업 최종 검수 60일 전부터 협의를 개시한다.

10. 비밀유지 및 지적재산권

10.1 비밀유지

양 당사자는 본 과업 수행 중 알게 된 상대방의 기술·영업·고객·재무 정보를 비밀로 유지한다.

비밀유지 의무는 본 과업 종료 후 [3]년간 존속한다.

수행사는 본 과업에 참여하는 모든 인력으로부터 NDA 서명을 받아 발주측에 제출한다.

비밀유지 의무 위반 시 발주처는 즉시 계약 해지 및 손해배상을 청구할 수 있다.

10.2 지적재산권

본 과업 산출물의 모든 지적재산권(저작권·특허권·상표권 등)은 검수 합격 시점부터 발주처에 귀속한다.

수행사는 본 과업 수행 중 발생한 산출물에 대해 어떠한 권리 주장도 하지 않는다.

오픈소스 라이브러리 사용 시 라이선스 호환성을 검토하여 발주측에 보고한다.

수행사가 사전 보유한 도구·라이브러리는 본 과업 산출물과 분리하여 명시한다.

11. 기타 사항

11.1 계약 변경

본 과업의 범위, 일정, 비용에 영향을 미치는 변경이 필요한 경우, 양 당사자 협의를 거쳐 서면(변경 합의서)으로 확정한다.

발주처 귀책으로 인한 지연/추가 작업은 별도 산정한다.

11.2 계약 해지

일방 당사자의 중대한 의무 위반 시, 상대방은 14일의 시정 기간을 부여한 후 시정되지 않으면 서면 통지로 해지할 수 있다.

해지 시까지의 진행된 작업분에 대한 정산은 양 당사자 협의로 정한다.

구체적 해지 조건은 본 과업지시서를 기반으로 한 본 계약서에서 정한다.

11.3 손해배상

수행사의 귀책 사유로 발주처에 손해가 발생한 경우, 수행사는 본 계약 총액을 한도로 손해배상 책임을 진다.

단, 고의 또는 중과실로 인한 손해, 비밀유지 의무 위반, 지적재산권 침해에 따른 손해는 한도 적용을 받지 아니한다.

11.4 준거법 및 관할

본 과업 및 관련 계약은 대한민국법을 준거법으로 한다.

본 과업에 관한 분쟁이 발생한 경우, 발주처 본점 소재지 관할 법원을 1심 전속관할로 한다.

11.5 본 문서의 효력

본 과업지시서는 본 과업과 관련하여 체결되는 용역계약서의 일부로 편입되며, 본 과업지시서와 계약서가 상충하는 경우 계약서를 우선한다.

본 과업지시서, 별첨 "Pathwave 기능정의서 v1.0", 양 당사자가 합의한 회의록 등은 본 과업의 범위를 해석하는 근거 문서로서 효력을 가진다.

[별첨 문서]

별첨 1: Pathwave 기능정의서 v1.0

별첨 2: 비콘 클라우드 핸드셰이크 프로토콜 상세 명세

별첨 3: 발주처 표준 비밀유지서약서 (NDA) 양식

별첨 4: 용어집 (Glossary)

[별첨 4] 용어집

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| BLE | Bluetooth Low Energy. 저전력 블루투스. 비콘 송수신에 사용. |
| mobileconfig | Apple iOS WiFi 자동 설정 프로파일 (.mobileconfig 파일). |
| JWT | JSON Web Token. 토큰 기반 인증. |
| Feature Flag | 기능 모듈을 환경별로 ON/OFF 하는 메커니즘. |
| Beacon | BLE 신호를 송신하는 소형 장치. |
| Stamp | 매장 방문 시 적립되는 디지털 도장. |
| SP | Service Provider — 매장 운영자. |
| Admin | 슈퍼어드민 — 플랫폼 운영자. |
| Staging / Clone | 운영 환경의 복제본 (배포 전 검증용). |
| UAT | User Acceptance Test — 사용자 인수 테스트. |
| OTA | Over The Air — 무선 펌웨어 업데이트. |
| DeepL | 독일 신경망 기반 자동번역 서비스. |
| APNs | Apple Push Notification service. |
| FCM | Firebase Cloud Messaging. |
| SLA | Service Level Agreement — 서비스 수준 합의. |
| NFR | Non-Functional Requirements — 비기능 요구사항. |

─── 문서 끝 ───