과 업 지 시 서

Statement of Work (SOW)

Pathwave MVP 개발 용역

BLE 기반 WiFi 자동연결 서비스 플랫폼 1단계 구축

| 구 분 | 내 용 |
| --- | --- |
| 사 업 명 | Pathwave MVP 개발 용역 (1단계) |
| 발 주 처 | 주식회사 트리거소프트 (TRIGGER SOFT CO., LTD.) |
| 사업 범위 | 사용자 앱 (iOS/Android), 시설관리자 (반응형 PC 웹), 슈퍼어드민 (관리자 PC 웹, 비콘 등록·관리 기능 포함) |
| 계약 형태 | 도급 계약 (Turnkey) |
| 총 사업 기간 | 계약 체결일로부터 4개월 (서비스 개발 3개월 + 테스트·심사·안정화 1개월). 분석/설계는 발주사가 사전 진행하여 계약 시 제공. |
| 하자보수 기간 | 출시 후 6개월 (기간 내 결함 무상 수정. 기능 개선·추가는 별도 계약) |
| 작성 일자 | 2026.06.05 |
| 문서 버전 | v1.3 (검토 반영본) |

본 문서는 트리거소프트의 자산으로, 사전 서면 동의 없이 외부 유출을 금합니다.

목 차

1.  사업 개요

2.  사업 범위

3.  추진 일정 및 체계

4.  과업 상세 (Detailed Scope)

4.1 사용자 모바일 앱 / 4.2 시설관리자 웹 / 4.3 슈퍼어드민 / 4.4 비콘

4.5 백엔드 API / 4.6 인프라·환경 / 4.7 보안·컴플라이언스 / 4.8 다국어·푸시

4.9 디자인 시스템 / 4.10 테스트·QA

5.  요구사항 분류 및 우선순위

6.  산출물 및 인도 조건

7.  검수 기준 및 절차

8.  수행사 의무 및 발주처 의무

9.  하자보수 및 유지보수

10. 비밀유지 및 지적재산권

11. 기타 사항

[별첨] 기능정의서·프로토콜·NDA·용어집

1. 사업 개요

1.1 사업명

Pathwave MVP 개발 용역 (1단계 — BLE 기반 WiFi 자동연결 핵심 기능 구축)

1.2 발주처

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 발주처(국문) | 주식회사 트리거소프트 |
| 발주처(영문) | TRIGGER SOFT CO., LTD. |
| 수행사 | 용역 계약을 체결한 외주 개발사 (이하 "수행사") |
| 프로젝트 책임자(발주측) | 트리거소프트 대표이사 (풀스택 개발담당자 겸 커뮤니케이션 컨트롤) |
| 프로젝트 책임자(수행측) | 별도 PM 두지 않음. 수행사 개발 리드가 발주측 담당자와 직접 커뮤니케이션 |

1.3 사업 목적

국내 서비스 시설에서 고객이 별도 비밀번호 입력 없이 1회 사용자 확인으로 매장 WiFi 에 자동 연결되는 신규 플랫폼을 구축한다.

기존 WiFi 접속 페인포인트 제거 및 매장–고객 간 디지털 접점 형성을 통해 충성도 프로그램(스탬프·쿠폰), 다국어 채팅 등 부가가치 서비스의 기반을 확보한다.

MVP(P1) 단계에서 핵심 기능을 안정적으로 출시하여 시장 검증 및 2차 확장의 기반을 마련한다.

1.4 추진 배경

WiFi 접속을 위한 비밀번호 노출·입력 절차가 사용자 경험을 크게 저해한다.

매장 운영자는 고객의 첫 디지털 접점을 확보할 수단이 부재하여 마케팅 채널 다각화의 한계가 존재한다.

BLE 비콘 기반 핸드셰이크 방식으로 보안성과 UX 를 동시에 확보할 수 있음을 사전 기술 검증을 통해 확인하였다.

국내외 유사 서비스 부재로 선제적 진입 시 시장 표준 선점이 가능하다.

2. 사업 범위

2.1 과업 대상 컴포넌트

| No | 컴포넌트 | 본 과업 범위 (P1 MVP) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 사용자 모바일 앱 (iOS/Android) | BLE 핸드셰이크, WiFi 자동연결, 매장 식별, 회원관리, 스탬프 수령, 쿠폰 수신/사용, 다국어 실시간 채팅(1차 포함), 즐겨찾기, 알림(뱃지 포함) |
| 2 | 시설관리자(SP) 반응형 웹 | SP 회원가입/매장 등록, 비콘 페어링, 스탬프/쿠폰 설정, 회원 QR 스캔, 알림 발송, 기본 정산 조회, 결제 등록(구독) |
| 3 | 슈퍼어드민 PC 웹 | 서비스 제공을 위한 기본 기능 (SP 승인, 비콘 자산관리, 매출/이용 통계, 정산 처리, 신고/문의 관리). 그 외 기능은 2차로 표기. |
| 4 | 비콘 펌웨어 연동 | 비콘 하드웨어는 발주사 제공. 수행사는 BLE 핸드셰이크 펌웨어 연동 및 사용자 앱-비콘 검증. |
| 5 | 백엔드 API / 데이터베이스 / 운영·클론 환경 | REST API, 인증/권한, 데이터 모델, 운영·클론(스테이징) 2환경, 배포 자동화 |

2.2 P1 / P2 분류 원칙

본 과업은 "P1" 로 분류된 기능에 한정한다.

P2 기능은 본 과업에서 명시적으로 제외하며, 별도 계약을 통해 추가 발주한다.

모든 기능은 메뉴·기능 단위로 모듈화하여 오픈 시점에 임의 모듈 ON/OFF 가 가능한 구조로 설계한다 (Feature Flag).

2.3 결제 PG 정책

결제는 다음 2 단계로 구현하되, 상황에 따라 단계별 노출 여부를 슈퍼어드민에서 제어한다.

| 구분 | 대상 | 본 과업 처리 |
| --- | --- | --- |
| 1차 결제 | 시설관리자(SP) 구독료 정기결제 | 본 과업 P1 — 토스페이먼츠 및 제로페이 골격 구현 |
| 2차 결제 | 사용자 → 매장 결제 (현장 결제) | 본 과업에서 코드 골격까지 사전 구현. 외부 가맹 협약 완료 후 운영 활성화. |

PG 가맹점 신청 및 업무협약(예: 제로페이)은 발주처 책임. 수행사는 사양 인계 후 연동 구조를 사전 준비한다. 알리페이·위챗페이는 본 과업 범위에서 제외한다.

2.4 본 과업의 제외 범위 (Out-of-Scope)

고급 분석 대시보드 및 AI 추천 (P2 이관)

타사 POS/CRM/ERP 연동 (별도 발주)

앱스토어/플레이스토어 심사 계정 (발주처 부담)

비콘 하드웨어 양산 (발주처 제공)

운영 단계의 서버 인프라 비용 및 운영 인력 (발주처 부담)

개시 후 유지보수 (하자보수 기간 6개월 이후는 별도 계약)

회사 및 서비스 홍보 웹사이트 (별도 발주)

14세 미만 보호자 동의 흐름 — 유흥·숙박 등 2차 서비스 제공 시 적용 (P2 이관)

자녀 초대 기능 (P2 이관)

매장 평점 기능 (P2 이관)

한국 외 해외 리전 인프라 도입 (별도 발주)

3. 추진 일정 및 체계

3.1 단계별 추진 일정

총 사업 기간은 계약 체결일로부터 4개월로 한다. 분석/설계는 발주사가 사전 진행하여 계약 시 산출물(요구사항·기능정의서·아키텍처 초안)을 수행사에 제공하며, 디자인·퍼블리싱은 수행사가 진행한다.

| 단계 | 구분 | 주관 | 기간 | 주요 활동 및 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 분석 / 설계 | 발주사 | 계약 전 사전 진행 | 요구사항 명세, 기능정의서 v1.0, 시스템 아키텍처 초안. 계약 시 수행사에 인계. |
| 1 | 디자인 / 퍼블리싱 + 서비스 개발 (펌웨어 연동 포함) | 수행사 | 3개월 | UI/UX 시안·디자인 시스템·퍼블리싱, 사용자 앱·SP 웹·슈퍼어드민·백엔드 동시 개발, 비콘 펌웨어 연동, 단위 테스트 (개발과 병행). |
| 2 | 테스트 및 심사 / 안정화 | 수행사 + 발주사 | 1개월 | 통합 테스트(개발사·발주사 공동), 페르소나 검증, 실기기 검증, App Store / Google Play 심사 대응, 운영 환경 승격, 안정화. |
| 3 | 하자보수 | 수행사 | 출시 후 6개월 | 결함 무상 수정, 보안 패치, 호환성 조치. 기능 개선·추가는 별도 계약. |

3.2 사업 추진 체계

| 역할 | 담당 | 주요 책임 |
| --- | --- | --- |
| 발주측 담당자 | 트리거소프트 대표이사 (풀스택 개발담당자 겸 커뮤니케이션 컨트롤) | 요구사항 확정, 디자인·기능 검토 및 의사결정, 검수, 외부 계약(앱스토어·PG·법인 행정), 통합 테스트 공동 진행 |
| 수행사 개발 리드 | 수행사 지정 개발자 (별도 PM 두지 않음) | 발주측과 직접 커뮤니케이션, 일정·산출물 관리, 인력 배치, 리스크 관리 |
| 디자인 | 수행사 디자이너 | UI/UX 시안, 디자인 시스템, 퍼블리싱 |
| 프론트엔드(웹) | 수행사 FE 개발자 | SP 웹 + 슈퍼어드민 (React 등), 반응형, 접근성 |
| 모바일 | 수행사 모바일 개발자 | Flutter (iOS/Android), BLE 통합, 다국어, 푸시 |
| 백엔드 | 수행사 백엔드 개발자 | Flask 기반 API, PostgreSQL, 외부 SaaS 연동 |
| 비콘 펌웨어 | 수행사 펌웨어 엔지니어 | BLE 펌웨어 연동, OTA 구조 |
| QA | 수행사 + 발주사 공동 | 단위 테스트 = 수행사 개발 병행. 통합·페르소나·실기기·UAT = 공동 진행. |
| DevOps | 수행사 | 운영/클론 환경 셋업, CI/CD, 모니터링 연동 |

3.3 회의체 운영

정기 회의체는 두지 않는다. 회의는 상시(필요 시점에 비동기/동기 모두 가능)로 운영하며, 발주측 담당자와 수행사 개발 리드가 직접 소통한다.

| 형태 | 운영 |
| --- | --- |
| 상시 커뮤니케이션 | 메신저/이메일 — 즉시 응답이 어려운 경우 24시간 이내 답변을 원칙으로 한다. |
| 단계 종료 리뷰 | 각 단계 종료 시점에 산출물 리뷰 (온라인 화상회의 기본). |
| 오프라인 미팅 | 필요 시점에 한해 양측 합의로 진행 (의무 사항 아님). |

4. 과업 상세 (Detailed Scope)

본 장은 §2 의 5 컴포넌트를 화면·기능·작업 항목 단위로 풀어쓴다. 본 장에 명시된 항목은 본 과업의 의무 사항이며, 별첨 기능정의서와 함께 검수의 근거가 된다. 본 문서와 기능정의서가 상충할 경우 본 과업지시서를 우선한다.

4.1 사용자 모바일 앱 (iOS / Android)

4.1.1 기술 스택

프레임워크: Flutter (Dart) — iOS / Android 동시 빌드

상태관리: Provider (ChangeNotifier)

네트워크: HTTP 클라이언트(JWT 자동 부착) + Refresh Token 처리

저장소: flutter_secure_storage (토큰), SharedPreferences (캐시)

BLE: 모바일 OS 표준 BLE API + Flutter 패키지

지도: OpenStreetMap + 모바일 OS 기본 지도 (Google Maps 미사용 — 비용 회피)

OCR (메뉴 자동 인식): iOS Apple Vision / Android Google ML Kit — 디바이스 처리, 외부 과금 없음

4.1.2 디자인 정책

다크 톤 기반 글래스모피즘 (반투명 + Backdrop Blur)

시즌별 자동 배경: 슈퍼어드민에서 시즌별 배경 등록 시 자동 노출. 임의 등록된 이미지가 있을 경우 해당 이미지를 우선한다. 등록/삭제/수정/미노출 모두 슈퍼어드민에서 제어.

공통 위젯 강제 사용 — PwAppBar / PwButton / PwTextField / PwCard / PwDialog / PwSheet / PwSwitch — 하드코딩 금지

안내·경고 문구는 박스 없이 흰색 평문 + "※" 접두

폰트: OS 시스템 폰트 (번들 폰트 없음)

4.1.3 화면 — 인증 영역

[화면] 시작/스플래시

버전 강제 업데이트 확인 → 강제/권장/통과 분기

시즌 테마 초기 fetch 트리거

토큰 유효성 검증 → 홈 / 로그인 분기

[화면] 로그인

이메일·비밀번호 입력 (PwTextField, 입력 검증)

"로그인 없이 둘러보기" preview 모드 진입 — 회원가입 등 기능 구현 전까지 노출(개발 중에는 둘러보기 모드를 기본 진입점으로 사용)

소셜 로그인 5종을 목표로 함: Google, Apple, Facebook, Kakao, Naver. 각 SDK 통합 + 백엔드 토큰 교환.

이메일·비밀번호 찾기 진입

[화면] 회원가입 (4단계)

1단계 — 이메일 입력 + 인증코드 발송 (SendGrid). 유효시간 5분.

2단계 — 약관 동의 (필수 / 선택 마케팅 분리). 미동의 시 다음 단계 비활성.

3단계 — 프로필 (닉네임, 비밀번호, 언어 선택).

4단계 — 완료 + 홈 진입.

[화면] 이메일 찾기

이메일 입력란 + 연락처 입력란 동시 제공.

사용자가 연락처를 입력 → 백엔드 매칭 시 해당 회원의 이메일을 중간 3글자를 마스킹(예: ab*** @gmail.com)하여 화면에 표시.

사용자가 마스킹된 이메일을 확인 후 "맞다" 선택 시 해당 이메일로 인증코드 발송.

인증코드 입력 후 로그인 처리 (또는 비밀번호 재설정 단계 진입).

[화면] 비밀번호 찾기

이메일 입력 → 인증코드 발송 → 새 비밀번호 입력

[화면] 회원 탈퇴

비밀번호 재입력 → 안내 다이얼로그(PwDialog) 노출.

안내 문구(필수): 「탈퇴 시 동일 이메일로 가입이 불가능합니다. 탈퇴하시겠습니까?」

확인 시 즉시 탈퇴 처리 — 동일 이메일 영구 가입 차단.

※ 현재 백엔드 코드의 재가입 정책은 본 정책에 맞춰 조정한다.

4.1.4 화면 — 메인 4 탭

[탭 1] 홈 — 매장 발견 + BLE

상단 시즌 배경 + 환영 메시지 (다국어). 시즌 배경은 §4.1.2 정책에 따라 자동/임의 이미지 우선.

현재 위치 인근 매장 추천 카드 (Haversine 거리 정렬)

BLE 백그라운드 비콘 스캔. 비콘 감지 시 디바이스 시스템 알림(푸시 알림)으로 사용자에게 통지하는 방식을 우선 적용한다 (앱 내 카드 노출은 보조).

최근 방문 매장 / 즐겨찾기 빠른 진입

[탭 2] 검색

키워드 검색 + 카테고리 필터

결과: 매장 카드 (이미지·이름·카테고리·거리). 평점은 본 과업 범위 외 (P2 이관).

거리순/이름순 정렬 토글

즐겨찾기 하트 토글 (즉시 백엔드 반영). ※ 즐겨찾기 기능은 현재 사용자 앱·백엔드에 누락 — 본 과업에서 신규 구현.

결과 0 건 시: 안내 문구 노출 + 하단에 "주변 가까운 매장" 20건씩 무한 스크롤로 대체 표시.

[탭 3] 마이페이지

프로필 카드 + 메뉴 통합 박스

내 회원 QR — 60초 만료 시간 표시, 자동 갱신 (백엔드 /api/checkin/member-qr 사용)

내 스탬프 / 내 쿠폰 진입

즐겨찾기 (신규 구현)

친구 초대 (자녀 초대는 P2)

고객지원: 자주 묻는 질문(FAQ) / 내 문의 / 신고하기 — 각각 별도 화면

설정 / 로그아웃 / 회원 탈퇴

[탭 4] 알림

인박스(개인) / 공지(시스템) 2 탭

읽음/안읽음 구분 + 일괄 읽음 처리

알림 탭에 미읽음 뱃지(숫자) 노출 — 현재 백엔드는 unread 필터(?unread=1)만 제공. 본 과업에서 unread 카운트 API 신규 또는 클라이언트 계산으로 보강한다.

4.1.5 화면 — 매장 상세 / WiFi 자동연결

[화면] 매장 상세

매장 이미지 슬라이드

매장 기본 정보 (이름·주소·영업시간·전화·카테고리) — 다국어 자동 표시

메뉴 영역: 매장이 등록한 메뉴 노출. 매장이 제공한 UI 기반 언어를 원본으로 하여 자동 번역을 제공한다 (사용자 디바이스 언어에 맞춰 표시).

"WiFi 자동 연결" CTA

즐겨찾기 / 신고 / 채팅(1차 포함)

[화면] WiFi 자동 연결

매장 WiFi 안내 + .mobileconfig (iOS) / WPA 설정 (Android) 안내

다운로드 → 설치 안내 가이드 + 스크린샷

연결 성공 콜백 → 백엔드 로그 적재

여러 매장의 mobileconfig 누적 시 매장 간 자동 핸드오프 동작

4.1.6 화면 — 스탬프 / 쿠폰

[적립 흐름] 사용자 QR + 시설관리자 촬영

사용자 마이페이지에서 "내 회원 QR" 표시 (60초 만료).

시설관리자가 모바일 웹(휴대폰) 카메라로 사용자 QR 을 촬영한다.

백엔드가 QR 토큰 검증 후 스탬프 적립 처리.

※ BLE 자동 스탬프는 운영 정책상 사용하지 않는다 — 코드 상 옵션(auto_stamp_enabled)은 존재하지만 P1 운영 기본값은 OFF.

※ 결제 후 바로 추가 결제하는 시나리오에서의 중복 적립 차단은 적용하지 않는다 (현장 운영을 우선).

[적립 단위 정책]

적립 단위·보상 조건은 각 매장의 관리 기준에 따라 매장 사장이 설정한다.

플랫폼(서비스 제공사 = 발주처)은 적립 단위 설정에 대한 책임을 지지 않는다.

[화면] 내 스탬프 / 내 쿠폰

매장별 스탬프 진행도, 적립 히스토리, 보상 도달 안내

쿠폰 3 탭: 사용가능 / 사용완료 / 만료

기간 내 미사용 쿠폰은 사용자 측에서 딤드(비활성) 표시. 시설관리자 측에서도 발송 불가 딤드 처리.

[쿠폰 사용 흐름]

사용자가 쿠폰을 선택하여 "사용" 실행 → 쿠폰 사용 QR(또는 사용 코드) 표시.

시설관리자가 모바일 웹 카메라로 사용 QR/코드를 촬영 → 백엔드가 사용 여부 검증 후 "사용 완료"로 상태 변경.

※ 백엔드 라우트 POST /api/coupons/<id>/use 는 owner/admin/staff 권한으로 호출되며 본 흐름과 호환됨 (실제 코드 확인 완료).

4.1.7 화면 — 채팅 (1차 포함)

[화면] 매장 1:1 채팅

매장별 1:1 채팅 목록 + 채팅 상세

메시지 자동 번역 (사용자 디바이스 언어 기준)

신고 / 차단 메뉴 (PwSheet)

※ 다국어 실시간 채팅은 본 과업 P1 에 포함된다.

4.1.8 화면 — 설정 / 고객지원

[화면] 설정

비밀번호 변경 / 차단 매장 목록 / 약관·정책 보기

마케팅 동의 토글 / 알림 카테고리별 ON-OFF

언어 선택 / 버전 정보 / 로그아웃 / 회원 탈퇴

[화면] 고객지원 (별도 화면들)

자주 묻는 질문 (FAQ): 카테고리 트리 + 검색

내 문의: 작성(PwSheet — 카테고리·제목·내용·첨부 1~3장) + 내역 + 답변 확인

신고하기: 시설 검색 → 사유 라디오 → 첨부 사진 0~3장 → 상세. ※ 백엔드 abuse_reports 테이블에 첨부 사진 컬럼이 없어 본 과업에서 첨부 사진 저장 컬럼·업로드 흐름을 신규 구현한다.

4.1.9 알림 뱃지

미읽음 알림 개수를 앱 아이콘 뱃지 + 알림 탭 뱃지에 표시한다.

백엔드 unread 카운트 API 신규 또는 클라이언트 계산 — 본 과업에서 보강.

4.1.10 공통 사항

다국어 (Phase 1 = 12개 — §4.8 참조)

디바이스 언어 자동 감지 후 사용자 변경 가능

오프라인 대응 — 캐시된 즐겨찾기·내 스탬프·시즌 배경은 오프라인 표시

접근성 — 시스템 폰트 크기 변경 시 레이아웃 깨짐 없음

실기기 검증 — iOS 1대 이상 + Android 1대 이상

심사 대응 — 앱 심사 거절 사유 발생 시 1회 무상 재제출

4.2 시설관리자(SP) 반응형 웹

4.2.1 기술 스택 및 정책

프레임워크: React + Vite

UI: 자체 디자인 시스템 (CSS 변수 토큰 + 공통 클래스)

아이콘: lucide-react

반응형: 데스크탑 우선 + 태블릿 + 모바일(휴대폰) — 모바일은 회원 QR 촬영을 위한 카메라 흐름 포함

언어: 한국어 단일 (사용자 정책)

1 계정 = 1 매장 정책. 매장 변경은 로그아웃·재로그인.

4.2.2 화면 단위 과업

[화면] 로그인 / 회원가입 / 비밀번호 찾기

회원가입: 사업자등록증 업로드 + 매장 기본정보 + 약관 동의

가입 후 어드민 승인 대기 화면. 승인 전 매장 운영 메뉴 차단.

[화면] 대시보드

KPI 카드: 오늘 방문 / 오늘 스탬프 / 오늘 쿠폰 발급

최근 7일 추이 그래프

최근 알림 / 신고 / 문의 요약

미읽음 알림 뱃지(시설관리자 웹)

[화면] 매장 정보 관리

매장 이름·주소(OSM Nominatim 검색)·영업시간·카테고리·전화·매장 사진

비콘 ID 매핑 (어드민에서 배정된 비콘 조회 + 등록)

[화면] WiFi 설정

SSID + 비밀번호 (AES 암호화 저장)

비콘과 매핑 (1 비콘 : 1 WiFi)

"테스트 mobileconfig 생성" — 서비스 여부 확인용

[화면] 메뉴 관리

메뉴 CRUD (이름·가격·설명·이미지)

디바이스 OCR (선택) — 사진 업로드 → 클라이언트 OCR 자동 파싱

저장 시 백엔드가 자동 번역 비동기 트리거 (DeepL)

변경 감지(해시) — 변경된 메뉴만 재번역

[화면] 회원 체크인 (모바일웹 카메라)

사용자 회원 QR 촬영 → 즉시 회원 프로필 표시

스탬프 적립 / 쿠폰 사용 자동 분기

만료/이미 사용된 QR 에 대한 안전한 에러 메시지

[화면] 스탬프 정책

적립 단위·보상 조건은 매장 사장이 설정 (플랫폼 책임 없음 — §4.1.6 참조)

BLE 자동 적립은 운영 정책상 비활성(OFF) — 시설관리자가 회원 QR 촬영으로 직접 적립

[화면] 쿠폰 발급

쿠폰 정책 CRUD (혜택·대상·유효기간)

발급 대상: 신규 회원 / 일정 스탬프 도달 / 일정 기간 미방문

기간 내 미사용 쿠폰은 발송 불가 딤드 처리

[화면] 알림 발송 (공지/이벤트)

제목·본문·대상(전체 회원/단골/신규)·발송 시간 (예약).

※ 발송 시간은 최소 현재 시각 + 12시간 이후로 예약 가능. 즉시 발송은 본 과업 범위에서 제외 (스팸·오발송 방지 — 백엔드 코드 정책에 일치).

월간 발송 quota 차감 (구독 등급별 한도) — ※ 현재 백엔드에 quota 테이블·소진 로직은 존재하나 등급별 한도 정책은 미정. 본 과업에서 한도 정책을 제안 + 적용한다.

[화면] 결제 관리 / 구독

카드 등록 (토스 빌링키 발급)

구독 신청 — 서비스 종류·수량·기간:

| 서비스 종류 | 1차 / 2차 |
| --- | --- |
| 비콘 | 1차 (P1) |
| 알림 발송 (월간 quota) | 1차 (P1) |
| WiFi 자동 연결 | 1차 (P1) |
| 스탬프 | 1차 (P1) |
| 쿠폰 | 1차 (P1) |
| 매장 결제(현장 결제) | 2차 (P2 — 사용자→매장 결제, 외부 가맹 협약 후 활성) |
| 다국어 실시간 채팅 | 1차 (P1) |

[화면] 직원 관리

직원 초대 / 역할(마스터/일반) / 권한 차등

[화면] 서비스 신청

비콘 서비스 신청 (수량·설치 일정)

신청 상태 4 단계 (한글/영어 병기): 신청대기(pending) → 승인(approved) → 매칭(matched) → 배송(shipped)

[화면] 고객지원 / 설정 (시설관리자용)

FAQ / 내 문의 / 신고 — 사용자용과 별도로 시설관리자용으로 구분 관리한다 (콘텐츠·카테고리 분리).

비밀번호 변경 / 알림 설정 / 약관 보기

4.3 슈퍼어드민 PC 웹

4.3.1 기술 스택 및 정책

React + Vite (SP 웹과 별도 빌드)

LNB 좌측 네비게이션 구조

본 과업 범위 = 서비스 제공을 위한 기본 기능에 한정한다. 그 외 부가 기능은 2차로 표기한다.

4.3.2 1차 (P1) 본 과업 범위

대시보드 — 일·주·월별 사용자/매장/비콘/매출 KPI

비콘 관리 — CSV 입고 / 매장 배정 / 상태 변경 / 배터리 모니터링

서비스 신청 처리 — SP 의 비콘 신청 승인·매칭·배송·운송장 입력

사장 가입 승인 — 사업자등록증 확인 후 승인/반려

회원 관리 — 검색 / 정지 / 탈퇴 처리 / 신고 이력

신고 처리 — 사용자·매장 신고 큐

결제 내역 — 구독 결제 / 환불 처리

약관·정책 — 8 종 약관 버전 관리

고객지원 큐 — 사용자/사장 문의

법인 정보 — 3 콘솔 footer 자동 동기

업종 카테고리 / 앱 버전 강제 업데이트 / 시스템 점검

앱 배경 테마 — 시즌별 이미지 등록/삭제/수정/미노출 (사용자 앱 무재배포)

다국어 번역 — DeepL 자동 시드 + 사람 검수

Feature Flag — 환경별 모듈 ON/OFF

4.3.3 2차 (P2) 이관 — 본 과업 범위 외

고급 분석 대시보드 / AI 추천

직원 모니터 / 채팅 모니터 (상세 운영툴)

AI 비용 모니터

쿠폰 통계 (상세 분석)

지원 통계 (상세 분석)

4.4 비콘 펌웨어 연동

4.4.1 비콘 사양 (발주사 제공)

| 항목 | 명세 |
| --- | --- |
| 하드웨어 공급 | 발주사 제공 (수행사는 양산·조달 X) |
| 표준 | BLE 5.x |
| UUID | 32 hex |
| Major / Minor | 0~65535 / 0~65535 |
| 배터리 수명 | 최대 5년 (송신 주기·설정에 따라 변동). 교체 주기 3년 이상. |
| 공급 수량 | 본 과업 범위 = 9 대 (시범 매장 + 발주측 자체 검증용) |

4.4.2 수행사 과업

BLE 핸드셰이크 펌웨어 연동 (UUID 토큰 검증 흐름)

TTL 처리 — 일정 시간 미감지 시 사용자 앱에서 자동 disconnect

OTA 업데이트 구조 — 발주사 운영 단계에 인계

배터리 상태 보고 흐름 (비콘 → 사용자 앱 → 백엔드 → 어드민)

시범 매장 1~3 곳에서 자동 핸드셰이크 + 매장 간 핸드오프 검증

4.5 백엔드 API / 데이터베이스

4.5.1 기술 스택

언어/프레임워크: Python / Flask + Blueprint

데이터베이스: PostgreSQL (운영) / SQLite (개발 로컬)

인증: JWT HS256 — sub_type 4 종 (user / facility / staff / super_admin)

WSGI: gunicorn + nginx + Cloudflare Tunnel

4.5.2 라우트 도메인

인증: auth / facility / staff / admin / social_kakao / social_naver

매장·검색: store / search / categories / favorite (신규) / block

비콘·WiFi·체크인: beacon / service_request / checkin (member-qr + verify)

스탬프·쿠폰: stamp / coupon / invitation

채팅·메뉴·번역: chat (1차 포함) / menu / i18n

알림·공지·신고: notification (12h 예약 정책) / push / announcement / abuse_report (사진 첨부 신규 구현) / report

결제: billing (토스 단독 1차) + 제로페이/매장결제 골격 (2차 운영)

정책: policy / company_info / version

고객지원: support / faq

디자인: theme (시즌 배경 무재배포)

4.5.3 데이터베이스 마이그레이션 정책

코드 배포와 분리 — dry-run 후 운영 적용

컬럼 추가는 NULL 허용 또는 기본값으로 무중단 적용

롤백 절차 문서화

4.5.4 외부 SaaS 연동

| SaaS | 용도 | 발주처 가입 | 수행사 연동 |
| --- | --- | --- | --- |
| 토스페이먼츠 | SP 구독 정기결제 (빌링키) | ✅ (심사 약 2주) | ✅ |
| 제로페이 | 구독 결제 + 매장 결제(2차) | ✅ (가맹 협약) | ✅ (사양 인계 후 활성) |
| Firebase FCM | Android 푸시 | ✅ (무료) | ✅ |
| APNs | iOS 푸시 | ✅ (Apple Dev) | ✅ |
| SendGrid | 이메일 | ✅ | ✅ |
| DeepL Pro | 12 언어 자동 번역 | ✅ | ✅ |
| Sentry | 크래시·에러 추적 | ✅ | ✅ |
| OpenStreetMap | 지도 (Google Maps 미사용) | — (무료) | ✅ |
| Apple Vision | iOS 디바이스 OCR | — (무료) | ✅ |
| Google ML Kit | Android 디바이스 OCR | — (무료) | ✅ |
| Cloudflare | CDN + Tunnel | ✅ (무료 tier) | ✅ |
| Google Workspace | support@ 이메일 | ✅ | 연동만 |

4.6 인프라 / 운영·클론 환경 분리

4.6.1 환경 구성 원칙

운영(Production)과 클론(Staging) 2환경 분리. 모든 배포는 클론 검증 후 운영 승격.

| 환경 | 도메인 (예시) | 데이터베이스 | 외부 키 | 용도 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 운영 | api.pathwave.??? | PostgreSQL (운영) | 실 키 | 서비스 운영 |
| 클론 | stage-api.pathwave.??? | PostgreSQL (클론) | sim / sandbox 키 | 배포 전 검증, UAT |

4.6.2 배포 파이프라인

GitHub Actions 등 CI: PR → 빌드·테스트 → main 머지 시 클론 자동 배포

클론 검증 후 발주측 담당자 승인 → 운영 수동 배포 (graceful reload)

Sentry release tag + 15분 모니터링 워치

4.6.3 환경 변수 / CORS

운영·클론 별도 .env (SECRET_KEY, AES, PG 키, SMTP 키 분리)

운영 부팅 시 ENV 검증 강제 (누락 시 부팅 차단)

CORS 운영 도메인 화이트리스트

4.6.4 모니터링

Sentry — mobile + backend + web

백엔드 access/error log 표준 로테이션

health 엔드포인트 + uptime 모니터링

4.6.5 인프라 책임 분담

| 항목 | 발주처 | 수행사 |
| --- | --- | --- |
| VPS 계약 | ✅ | 셋업 지원 |
| 도메인 / DNS | ✅ | 연동 지원 |
| SSL 인증서 | 협의 | ✅ (자동 갱신 셋업) |
| Cloudflare 설정 | 협의 | ✅ |
| DB 백업 정책 | ✅ (운영) | ✅ (구조 셋업) |
| 모니터링 도구 | ✅ | 연동 |
| 보안 패치 (운영) | 협의 | 하자보수 범위 내 협력 |

4.7 보안 / 개인정보보호 / 컴플라이언스

본 항목은 한국 내 서비스 운영의 법적 적합성을 전제로 한다. 본 과업의 모든 구현 기능은 아래 법령·가이드에 상응하여야 하며, 출시 전 발주측이 재확인한다.

4.7.1 보안 통제

비밀번호 — bcrypt 해시

WiFi 비밀번호 / PG 빌링키 — AES-256 암호화

JWT HS256, access(1h) + refresh(30d), sub_type 강제 검증

HTTPS 전 구간 강제. CORS 화이트리스트.

Rate Limit — 인증·문의·신고 등

사진 업로드 — 확장자/MIME/크기 검증 + EXIF 메타 제거

보안 헤더 (CSP / X-Frame-Options / X-Content-Type-Options)

4.7.2 한국 적용 법령

| 법령 / 가이드 | 본 과업 반영 |
| --- | --- |
| 개인정보보호법 | 동의 영속 (consent_records), 처리방침 게시, 위치정보 익명화 |
| 정보통신망법 | 본인확인·마케팅 동의 분리, 알림 수신 거부 제공 |
| 위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률 | 위치기반서비스 사업 신고는 발주처 책임. 위치 동의·로그 30일 후 익명화. |
| 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 | 사업자 정보 footer 노출, 청약철회·환불 약관 |
| 청소년보호법 | 14세 미만 보호자 동의 흐름은 유흥·숙박 등 2차 서비스 제공 시 적용 (P2 이관) |
| Apple HIG / Google Material | 심사 가이드 준수, Apple Privacy Manifest 제출 |

4.7.3 개인정보 처리 항목

| 항목 | 수집 시점 | 보유 기간 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 이메일 | 회원가입 | 회원 탈퇴 시 즉시 파기. 단, 탈퇴 이메일은 동일 이메일 재가입 영구 차단을 위해 hash 형태로 별도 보관. | 필수 |
| 닉네임 | 회원가입 | 탈퇴 시 즉시 파기 | 필수 |
| 비밀번호 | 회원가입 | bcrypt 해시 | 필수 |
| 연락처 | 이메일 찾기 시 | 즉시 파기 (검색용) | 선택 |
| 위치 정보 | 검색·BLE 시 | 로그 30일 후 익명화 | 선택 |
| 결제 카드 | SP 만 | 구독 종료 + 5년 (전자상거래법) | 필수 (SP) |
| 사업자등록증 | SP 회원가입 | SP 탈퇴 + 5년 (세법) | 필수 (SP) |
| 신고 첨부 사진 | 신고 시 | 신고 종결 후 90일 | 선택 |

4.7.4 법적 적합성 재확인 (출시 전)

본 과업 종료 시점에 위 법령 적합성을 발주측·법무 자문을 통해 재확인한다.

심사 거절·법적 시정 요구가 발생한 경우, 수행사는 하자보수 범위 내에서 조치한다.

4.8 다국어 / 푸시 알림

4.8.1 다국어 — Phase 1 = 12개

한국 방문 외국인 관광객 우선. 중국어 3종(간체·번체·홍콩) 모두 포함.

| No | 언어 | 코드 | No | 언어 | 코드 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 한국어 | ko | 7 | 태국어 | th |
| 2 | 영어 | en | 8 | 필리핀어 | tl |
| 3 | 중국어 간체 | zh-CN | 9 | 인도네시아어 | id |
| 4 | 중국어 번체 | zh-TW | 10 | 말레이어 | ms |
| 5 | 중국어 홍콩 | zh-HK | 11 | 베트남어 | vi |
| 6 | 일본어 | ja | 12 | 러시아어 | ru |

※ 12개 언어 중 zh-CN / zh-TW / zh-HK 는 별도 키로 관리하며, DeepL 자동 시드 후 사람 검수(verified=1) 단계를 거친다.

※ Phase 1 의 12번째 언어는 발주측 협의로 변경 가능 (러시아어 vs 다른 언어). 본 과업 범위 = "12 언어".

4.8.2 다국어 구현

DB 기반 i18n (translations 테이블)

디바이스 언어 자동 감지 + 사용자 변경 가능

DeepL 자동 시드 + 사람 검수 (verified=1)

키 미커버 시 fallback — 영어 → 한국어 → key 원본

번역 비용 안전장치 — 사용량 임계점 50/80/100% 알림 + 100% 자동 차단

4.8.3 푸시 알림

iOS — APNs / Android — FCM

PushProvider 추상화 (Stub / FCM / APNs / Multi)

발송 시간 정책: 예약 발송은 최소 현재 시각 + 12시간 이후 (백엔드 코드 정책에 일치).

월간 발송 quota 차감 (구독 등급별 한도 — 본 과업에서 정책 신설 + 적용)

다국어 자동 — 토큰 등록 시 language 저장 → 발송 시 토큰 언어로 자동 번역

4.8.4 인증 / 푸시 도메인 등록 (확인 사항)

※ 다음 외부 도메인·서비스의 등록 상태를 출시 전 재확인한다. 본 과업 §6 산출물에 연결 확인 결과를 포함한다.

| 서비스 | 확인 사항 |
| --- | --- |
| Apple Developer Account | Bundle ID, App ID, APNs 키, Sign in with Apple 도메인 등록 |
| Apple Push (APNs) | .p8 키 / Team ID / Key ID 발급 및 키 인계 |
| Google / Firebase | OAuth 도메인, Firebase 프로젝트, FCM 키, Google Sign-In 클라이언트 ID |
| Facebook for Developers | App ID, OAuth 리디렉트 URL |
| Kakao Developers | Native App Key, JS Key, Redirect URI |
| Naver Developers | Client ID/Secret, Callback URL |
| DeepL | API Key, 사용량 모니터링 |

4.9 디자인 시스템 / 퍼블리싱

4.9.1 컬러 정책

| 콘솔 | 포인트 색 | 톤 |
| --- | --- | --- |
| mobile (사용자) | 보라 #8B5CF6 | 다크 + 글래스모피즘 |
| provider-web (사장) | 녹색 #22C55E | 다크 + 카드 UI |
| admin-web (어드민) | 블루 #2563EB | 다크 + 데이터 밀도 |

4.9.2 mobile 디자인 토큰 / 공통 위젯

AppTheme 단일 소스 — 화면별 하드코딩 금지

글래스 표준 (흰 12~16% + Backdrop blur 14~20)

시즌 배경 (KST 자동 + 임의 이미지 우선 + 슈퍼어드민 무재배포 운영)

4.9.3 웹 디자인 시스템

CSS 변수 토큰 + 공통 클래스

모달 = 공통 Modal 컴포넌트 강제 사용

접근성 WCAG AA — 텍스트 대비 4.5:1 이상

4.9.4 디자인 산출물

Figma 또는 동등 파일

토큰표 + 컴포넌트 라이브러리

시즌 배경 톤 가이드

디자인 시안은 발주측 담당자 승인 후 개발 착수

4.10 테스트 / QA / 페르소나 검증

4.10.1 테스트 종류 및 분담

| 종류 | 분담 |
| --- | --- |
| 단위 테스트 | 수행사 (개발과 병행 진행) |
| 정적 분석 (lint) | 수행사 |
| 통합 테스트 | 수행사 + 발주사 공동 진행 |
| UI 회귀 (체크리스트) | 수행사 + 발주사 공동 |
| 페르소나 시나리오 | 수행사 + 발주사 공동 |
| 실기기 검증 (iOS·AOS) | 수행사 + 발주사 공동 |
| UAT (사용자 인수) | 발주사 주관, 수행사 지원 |

4.10.2 페르소나 6종

| No | 페르소나 | 주 시나리오 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 외국인 관광객 | 매장 검색 → WiFi 자동 연결 → 메뉴 자동번역 → 채팅(1차 포함) |
| P2 | 한국인 사용자 | 회원가입 → 즐겨찾기 → 스탬프 적립 → 쿠폰 사용 → 알림 수신 |
| P3 | 소규모 매장 사장 | 가입 → 승인 → 매장정보 → WiFi 설정 → 비콘 신청 → 운영 |
| P4 | 중대형 매장 사장 | 직원 초대 → 정책 설정 → 알림 발송 → 결제 구독 → 정산 |
| P5 | 직원 | 초대 수락 → 매장 운영 메뉴 → 회원 체크인 → 권한 제한 확인 |
| P6 | 슈퍼어드민 | 비콘 CSV 입고 → 매장 배정 → 사장 승인 → 신고 처리 → 약관 발행 |

4.10.3 결함 분류 및 처리

| 등급 | 정의 | 대응 SLA (UAT 중) |
| --- | --- | --- |
| Critical | 서비스 사용 불가 / 데이터 유실 / 보안 사고 | 24시간 내 수정 |
| High | 주요 기능 비정상 / 우회 방법 없음 | 3 영업일 내 |
| Medium | 기능 일부 이상 / 우회 방법 있음 | 7 영업일 내 |
| Low | UI 미세 결함 / 오타 | 검수 전까지 |

5. 요구사항 분류 및 우선순위

5.1 우선순위 분류

| 등급 | 정의 | 본 과업 처리 |
| --- | --- | --- |
| P1 | MVP 핵심 — 본 과업 의무 | 본 과업에서 구현 |
| P2 | 확장 — 차후 도입 | 아키텍처 고려, 구현 제외 (별도 발주) |

5.2 본 과업 P1 핵심 모듈

| No | 모듈 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 1 | WiFi 자동 연결 (BLE 비콘 + mobileconfig 다건) |  |
| 2 | 비콘 자산관리 + 펌웨어 연동 | 하드웨어는 발주사 제공 |
| 3 | 스탬프 (사용자 QR + 시설관리자 촬영) | BLE 자동 적립은 OFF 운영 |
| 4 | 쿠폰 발급 / 사용 (시설관리자 촬영) |  |
| 5 | 메뉴 자동 번역 (DeepL) + 디바이스 OCR |  |
| 6 | 다국어 실시간 채팅 | 1차 포함 (사용자·시설관리자 양측) |
| 7 | 즐겨찾기 | 신규 구현 |
| 8 | 알림 (FCM/APNs) + 미읽음 뱃지 | 12h 예약 정책 + 월 quota |
| 9 | 이메일 (SendGrid) |  |
| 10 | 시설관리자 구독 결제 (토스 + 제로페이) | 제로페이는 가맹 협약 후 활성 |
| 11 | 매장 결제 (사용자 → 매장) | 코드 골격까지 구현, 운영 활성은 협약 후 |
| 12 | 시즌 배경 무재배포 운영 |  |
| 13 | 이메일 찾기 (이메일+연락처 입력 → 마스킹 → 인증) | 신규 구현 |
| 14 | 회원 탈퇴 (동일 이메일 영구 차단 + 안내문구) | 정책 변경 |

5.3 P2 이관 (본 과업 외)

14세 미만 보호자 동의 흐름 (유흥·숙박 등 2차 서비스 제공 시 적용)

자녀 초대

매장 평점

슈퍼어드민 부가 운영툴 (직원 모니터·채팅 모니터·AI 비용 모니터·고급 통계)

AI 응대 (카톡 챗봇 / 이메일 AI / 음성통화)

SNS 자동 게시 / CRM / 광고 자동

한국 외 해외 리전 인프라

5.4 비기능 요구사항 (NFR)

| 카테고리 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 성능 | 사용자 앱 콜드 스타트 ≤ 3초. API P95 ≤ 500ms (한국 사용자 기준). |
| 확장성 | 모듈화 (Feature Flag). 동시 사용자 5,000 이상 견딜 수 있는 아키텍처. |
| 가용성 | 운영 99.5% 이상 (월 다운타임 ≤ 3.6h, 가이드). |
| 보안 | §4.7 보안 통제 전 항목 통과. |
| 접근성 | WCAG AA 텍스트 대비 4.5:1 이상. |

6. 산출물 및 인도 조건

6.1 산출물 목록 (최소 핵심)

본 과업의 산출물은 발주처의 운영 인수에 필요한 최소 항목으로 구성한다. 모든 산출물은 수행사가 작성·정리하여 발주처에 인계한다.

| No | 산출물 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 소스코드 (4 저장소) | mobile / SP-web / admin-web / backend + 비콘 펌웨어 연동본. Git 저장소 권한 이관. |
| 2 | 운영·클론 2환경 셋업 완료본 | CI/CD 파이프라인 포함. 발주처 계정으로 권한 이관. |
| 3 | API 명세서 + DB ERD | OpenAPI 또는 동등 + ERD 1장. |
| 4 | 운영 매뉴얼 (1권) | 배포·장애 대응·키 관리·백업 절차 통합. |
| 5 | 디자인 시스템 (Figma 등) | 컴포넌트 라이브러리 + 토큰표 + 시즌 배경 톤 가이드. |
| 6 | 통합 테스트 결과 보고서 | 단위·통합·페르소나·실기기·UAT 통합 1권. |
| 7 | 외부 키 인계서 (보안 봉투) | SendGrid / DeepL / FCM / APNs / 토스 / Sentry 키 인계 + 연결 확인 결과. |
| 8 | 오픈소스 사용 내역 | 사용한 오픈소스 목록 + 라이선스 표기 (정적 보고서). |

6.2 인도 조건 (간소)

최종 산출물은 4단계 종료 시점에 일괄 인계 + 인수인계 워크스루를 5 영업일 이내 진행한다.

발주처는 산출물을 받기만 하면 되며, 별도 양식·서식의 작성을 강제하지 아니한다.

소스코드 저장소 / 운영 환경 권한은 발주처 계정으로 이관하고, 수행사 권한은 read-only 또는 회수한다.

검수 합격 후 산출물은 발주처 자산으로 귀속한다 (§10 참조).

7. 검수 기준 및 절차

7.1 검수 절차

검수는 온라인 화상회의 기준으로 진행한다.

필요 시점에 한해 오프라인 미팅을 양측 합의로 진행한다.

단계별 산출물은 해당 단계 종료 시 발주측 담당자에게 제출하고 온라인으로 검토한다.

최종 검수는 4단계 종료 후 14일 이내 진행한다.

결함 발견 시 §4.10.3 SLA 에 따라 수정한다.

최종 검수 통과 후 발주측이 서면(이메일·회의록) 통보한다.

7.2 검수 기준 매트릭스

| 영역 | 기준 |
| --- | --- |
| 기능 | 본 과업 §4 의 화면·기능 동작. 페르소나 시나리오 통과. Critical/High 결함 0. |
| 성능 | §5.4 NFR 충족. |
| 안정성 | 실기기 24시간 무 크래시. 백엔드 health 99.5%+. |
| 보안 | §4.7 보안 통제 + 한국 법령 적합성 통과. |
| 디자인 | §4.9 디자인 시스템 일치. |
| 다국어 | 12 언어 키 95%+ 커버. |
| 접근성 | WCAG AA. |
| 오픈소스 | 오픈소스 사용 내역 + 라이선스 표기 제출. |

7.3 검수 결과

| 결과 | 정의 | 후속 조치 |
| --- | --- | --- |
| 합격 | 모든 기준 충족 | 하자보수 기간 진입 + 잔금 정산 |
| 조건부 합격 | Medium/Low 잔존 | 잔존 결함 처리 일정 합의 후 합격 처리 |
| 불합격 | Critical/High 결함 존재 | 수행사 수정 후 재검수 (1회 무상) |

8. 수행사 의무 및 발주처 의무

8.1 수행사 의무

본 과업의 의무 이행 — 의무 사항 미이행 시 발주처는 시정 요구 가능

단계별 산출물 적시 인계

발주측과의 상시 커뮤니케이션 응대 (단계 종료 리뷰 참석)

오픈소스 사용 시 사용 내역과 라이선스 표기를 제출

비밀유지 의무 준수 (§10)

하자보수 의무 이행 (§9)

8.2 발주처 의무

본 과업 범위·일정·산출물 의사결정 및 검수

분석/설계 산출물(요구사항·기능정의서·아키텍처 초안)의 계약 시 제공

비콘 하드웨어 제공 (9 대)

외부 계정 가입 및 키 인계 협력 (앱스토어·SaaS·도메인·서버·PG)

본 과업 대금 지급

9. 하자보수 및 유지보수

9.1 하자보수 기간

최종 검수 통과일로부터 6개월.

하자보수 기간 중 결함은 무상 수정한다.

9.2 하자보수의 범위와 제외

범위:

본 과업 산출물의 결함

보안 패치

발주처 환경 변화에 따른 호환성 조치 (OS 메이저 업데이트 등)

제외:

신규 기능 추가 (별도 계약)

기능 개선 (별도 계약)

디자인 전면 개편

외부 시스템 변경에 따른 대응

발주처 임의 변경으로 인한 장애

9.3 유지보수 (별도 계약)

하자보수 기간 종료 후의 운영·유지보수는 본 과업에 포함되지 않으며 별도 계약으로 진행한다.

유지보수 계약 조건(범위, 비용, SLA)은 본 과업 최종 검수 60일 전부터 협의를 개시한다.

10. 비밀유지 및 지적재산권

10.1 비밀유지

양 당사자는 본 과업 수행 중 알게 된 상대방의 기술·영업·고객·재무 정보를 비밀로 유지한다.

비밀유지 의무는 본 과업 종료 후 3년간 존속한다.

비밀유지 의무 위반 시 발주처는 즉시 계약 해지 및 손해배상을 청구할 수 있다.

10.2 지적재산권

본 과업 산출물의 모든 지적재산권은 검수 합격 시점부터 발주처에 귀속한다.

수행사는 본 과업 수행 중 발생한 산출물에 대해 어떠한 권리 주장도 하지 않는다.

오픈소스 라이브러리 사용 시 라이선스 호환성을 검토하여 발주측에 보고한다.

수행사가 사전 보유한 도구·라이브러리는 본 과업 산출물과 분리하여 명시한다.

11. 기타 사항

11.1 계약 변경

본 과업의 범위·일정·비용에 영향을 미치는 변경은 양 당사자 협의를 거쳐 서면(변경 합의서)으로 확정한다.

발주처 귀책으로 인한 지연/추가 작업은 별도 산정한다.

11.2 계약 해지

일방 당사자의 중대한 의무 위반 시, 상대방은 14일의 시정 기간을 부여한 후 시정되지 않으면 서면 통지로 해지할 수 있다.

해지 시까지의 진행분에 대한 정산은 양 당사자 협의로 정한다.

11.3 손해배상

수행사 귀책 사유로 발주처에 손해가 발생한 경우, 수행사는 본 계약 총액을 한도로 손해배상 책임을 진다.

고의·중과실, 비밀유지 위반, 지적재산권 침해에 따른 손해는 한도 적용을 받지 아니한다.

11.4 준거법 및 관할

본 과업은 대한민국법을 준거법으로 한다.

분쟁 발생 시 발주처 본점 소재지 관할 법원을 1심 전속관할로 한다.

11.5 본 문서의 효력

본 과업지시서는 용역계약서의 일부로 편입되며, 본 과업지시서와 계약서가 상충하는 경우 계약서를 우선한다.

본 과업지시서, 별첨 "Pathwave 기능정의서 v1.0", 양 당사자가 합의한 회의 결과 등은 본 과업의 범위를 해석하는 근거 문서로서 효력을 가진다.

[별첨 문서]

본 과업지시서와 함께 다음 별첨 문서를 동봉한다. 별첨 1~4 는 발주처가 제공하며, 본 별첨은 본 과업의 범위를 해석하는 근거 문서로서 효력을 가진다.

| 별첨 | 문서 | 제공 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pathwave 기능정의서 v1.0 | 발주처 |
| 2 | 비콘 클라우드 핸드셰이크 프로토콜 상세 명세 | 발주처 |
| 3 | 발주처 표준 비밀유지서약서 (NDA) 양식 | 발주처 |
| 4 | 용어집 (Glossary) | 본 과업지시서 부록 |

[별첨 4] 용어집 (Glossary)

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| BLE | Bluetooth Low Energy. 저전력 블루투스. 비콘 송수신에 사용. |
| mobileconfig | Apple iOS WiFi 자동 설정 프로파일. |
| JWT | JSON Web Token. 토큰 기반 인증. |
| Feature Flag | 기능 모듈을 환경별로 ON/OFF 하는 메커니즘. |
| Beacon | BLE 신호를 송신하는 소형 장치. |
| Stamp | 매장 방문 시 적립되는 디지털 도장. |
| SP | Service Provider — 시설관리자(매장 운영자). |
| Admin | 슈퍼어드민 — 플랫폼 운영자. |
| Staging / Clone | 운영 환경의 복제본 (배포 전 검증용). |
| UAT | User Acceptance Test — 사용자 인수 테스트. |
| OTA | Over The Air — 무선 펌웨어 업데이트. |
| DeepL | 신경망 기반 자동번역 서비스. |
| APNs | Apple Push Notification service. |
| FCM | Firebase Cloud Messaging. |
| SLA | Service Level Agreement. |
| NFR | Non-Functional Requirements. |

─── 문서 끝 ───