PathWave

과업요청서

— 외주수행사 업무확인 용 —

| 사업명 | PathWave (BLE 비콘 기반 매장 통합 서비스) |
| --- | --- |
| 수행기관 | Triggersoft (예비창업자 / 법인 전환 예정) |
| 대표자 | 이 우 상 |
| 추진 기간 | 계약일 2026년 5월 4일 ~ 2026년 9월 30일 |
| 작성일 | 2026-05-03 |
| 버전 | v1.0 |

1. 사업 개요

1.1 사업 목표

오프라인 매장에 설치된 BLE 비콘을 매개로, 일반 회원의 매장 방문이 자동 인식되어 WiFi 연결 · 스탬프 적립 · 쿠폰 발급이 자연스럽게 이루어지는 매장-회원 통합 플랫폼을 구축한다. 시설 사장님은 매장 운영 도구를, PathWave 운영자는 비콘 자산 관리 도구를 함께 갖춤으로써 실외 광고 의존도를 낮추고 단골 고객 관계를 데이터로 관리할 수 있는 환경을 제공한다.

※ 과업지시서 내 쿠폰기능은 개발기간 및 내용에 따라 추가 요건으로 분리하며, 확장성을 고려하여 개발한다.

  - 추진 기간

2026년 5월4일 ~ 2026년 9월 30일 (테스트 완료 + 앱 심의 신청까지, 심의 대응은 무상지원)

단계별 마일스톤은 6장 참조

1.3 기대 효과

소상공인의 오프라인 광고 비용을 절감하면서 단골 데이터를 자체 보유

방한외국인 및 국내회원의 추천(와이파이 초대) 기반 자연스러운 사용자 확장 구조

BLE 비콘 인프라의 유지·보수를 PathWave가 일괄 관리하여 매장 진입 장벽을 낮춤

2. 서비스 정의 및 사용자 구성

2.1 서비스 한 줄 정의

“매장에 들어서면 알아서 연결되는 통합 회원제 서비스” — BLE 비콘이 사용자를 인식하여 WiFi · 스탬프 · 쿠폰 · 알림이 자동으로 동작한다.

2.2 사용자 구성 (4 페르소나)

| 페르소나 | 핵심 행위 | 접근 채널 |
| --- | --- | --- |
| 일반 회원 (User) | 간편회원가입 매장 방문 시 비콘 자동 인식 원터치 WiFi 접속 와이파이 친구초대 발송 서비스 시설과 채팅문의(자동번역) 스탬프/쿠폰/알림 수취 및 사용 | 모바일 앱 |
| 시설 사장님 (Owner) | 사업자확인 및 대표자 인증 서비스 신청 매장안내 등록 비콘관리 스탬프/쿠폰/알림 등록 운영 직원 초대 및 권한관리 일반회원 채팅답변 리포트 확인 | 반응형 웹 |
| 직원 (Staff) | 대표자 초대 회원가입 매장 일상 업무 (쿠폰 사용 처리, 고객 응대) - 권한 한정 | 반응형 웹 |
| 운영자 (Super Admin) | 비콘 입고·할당·재고 관리 서비스 비콘 배터리 모니터링 사장 가입 승인 결제·정산 시설별 서비스 사용현황 조회/확인 | 관리자 웹 |

2.3 가입 및 이용 흐름 (회원 폐쇄형)

PathWave는 회원 전용 서비스이며 비회원은 기능을 이용할 수 없다. 회원 확장은 기존 회원이 매장에서 동행한 지인에게 “와이파이 초대 링크”를 전달하면, 지인이 회원가입 절차를 거친 뒤 동일 서비스를 이용할 수 있는 방식으로 이루어진다.

| 단계 | 주체 | 동작 |
| --- | --- | --- |
| ① 초대 | 기존 회원 | 매장에서 “와이파이 초대” 메뉴를 통해 지인에게 가입 링크 전달 (카카오톡/문자 등) |
| ② 가입 | 지인 | 링크 진입 → 약관 동의 → 회원가입 (이메일·휴대폰 인증) |
| ③ 자동 연결 | 신규 회원 | 같은 매장 BLE 비콘 인식 → WiFi 연결 |
| ④ 보상 | 초대한 회원 | 초대 보상 쿠폰/스탬프 자동 발급 (추후 고도화 정책필요) |

3. 핵심 기능

3.1 일반 회원 (User)

사용자 디바이스 설정에 따른 영어, 일본어, 중국어(간체,번체, 산둥어), 불어, 한국어 등 5개국어 UI제공(비포함언어 설정 시 영어 UI기본제공)

회원가입 / 로그인 (이메일·휴대폰 인증)

소셜 로그인 (Google, Apple, Facebook,네이버, 카카오 등)

매장 검색 및 즐겨찾기, 매장 정보공유

매장 방문 자동 인식 (BLE 비콘) → WiFi 원터치 연결

스탬프 적립(매장 직원 처리), 스탬프 혜택 완료 시 쿠폰 자동 발급

쿠폰 사용 (매장 직원 처리)

매장과 1:1 채팅(다국어 자동번역 기능제공)

푸시 알림 확인

와이파이 초대(지인 가입 링크 발송)

계정/알림 설정, 회원 탈퇴

3.2 서비스시설 (Owner)

가입 시 사업자 진위 확인 + 본인 이메일 + 휴대폰 인증으로 본인 검증을 수행한다.

사장 회원가입 및 운영자 승인 절차

매장 정보 등록 (이름·주소·영업시간·이미지·5개국어 번역서비스 제공)

스탬프 서비스 신청·등록·수정·삭제

쿠폰 서비스 신청·등록·수정·삭제 – 추가(2차)서비스 개발예정

알림(푸시) 서비스 신청·등록·수정·삭제

직원 초대 및 권한 관리

매출·스탬프·쿠폰 리포트 확인

결제·구독 관리

3.3 직원 (Staff)

사장이 부여한 권한 범위 내에서 매장 일상 업무를 처리한다.

서비스시설 사장(관리자) 초대 수락 후 회원가입 및 로그인

매장 정보 조회 (수정은 권한별)

쿠폰 사용 처리, 스탬프 수동 적립

고객 채팅 응대

리포트 조회 (열람 권한 한정)

3.4 운영자 (Super Admin)

운영자 로그인 (보안 강화)

비콘 자산 관리 — 등록 / 할당 / 회수 / 폐기

비콘 재고 현황 및 매장별 분포 조회

비콘 배터리 모니터링 (저전력 알람, 교체 일정 관리)

사장 가입 승인 (사업자등록증 검토)

계정 정지 / 재활성화

결제·환불·구독 관리

시스템 공지 (전체/매장/회원)

서비스 시설 서비스 신청 및 스탬프/알림/쿠폰/방문 등 현황 조회

4. 시스템 구성

| 구성 요소 | 주요 역할 | 플랫폼 |
| --- | --- | --- |
| ① 백엔드 API 서버 | 인증·시설·비콘·스탬프·쿠폰·결제·푸시·채팅 처리 | REST + SSE |
| ② 시설관리자 반응형 웹 | 사장님/직원의 매장 운영 도구 | PC + 모바일 |
| ③ 사용자 모바일 앱 | 회원의 매장 이용 도구, BLE 자동 인식 | iOS + Android |
| ④ 운영자 콘솔 | 비콘 자산 관리, 가입 승인, 결제·정산 | 웹 (PC) |
| ⑤ 인프라 | 호스팅, 배포, 모니터링, 백업 | 서버 |

5. 기술적 유의 사항

⚠ 유의: 본 장은 사업 진행 중 일정·비용에 영향을 줄 수 있는 외부 의존 및 플랫폼 제약을 사전 식별한 것이다. 미인지 시 후속 평가 단계에서 보완이 필요할 수 있어 진행 초기에 분명히 명시한다.

5.1 모바일 OS 제약

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| iOS / Android WiFi 연결 | OS 정책상 “완전 자동 연결”은 불가하며, 사용자의 1회 동의 후 자동 재연결 방식으로 구현한다. |
| iOS Background BLE 스캔 | 일반 BLE 스캔은 백그라운드에서 제약. 비콘 영역 모니터링 (iBeacon/CoreLocation)으로 보완. |
| Android 12+ BLE 권한 | BLUETOOTH_SCAN/CONNECT 런타임 권한, 신규 권한 모델 적용확인 필요. |

5.2 외부 서비스 의존

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 카카오 / 네이버 간편 로그인 | 국내 소셜 로그인은 Firebase Authentication 직접 미지원으로, 별도 토큰 변환 흐름 확인필요. |
| PG (전자결제) 연동 | 법인 전환 후 사업자 심사를 거쳐 실 키 발급. 그 이전엔 sandbox 단계로 진행. |
| FCM 푸시 알림 | iOS는 Apple Developer Program 가입 및 APNs 인증서 발급 후 진행 필요. |
| BLE 비콘 펌웨어 | 비콘 제조사로부터 핸드셰이크 프로토콜 사양 확인 후 진행. |

5.3 보안 및 규제

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 개인정보보호법 / 정보통신망법 | 회원가입·결제 화면의 개인정보 처리방침 노출, 만 14세 미만 가입 제한, 파기 절차 준수. |
| WiFi 비밀번호 보호 | 서버 저장 시 암호화(AES-256-GCM 등), 클라이언트 전송은 HTTPS 위에서만 허용. |
| 앱 심의 | 구글/애플 스토어 심의 기준에 맞춰 약관·개인정보 동의 흐름 정비. |

5.4 운영 의존성

⚠ 법인 등록 이후 발급 가능한 외부 자원(PG·APNs·일부 SDK) 일정에 본 사업 일정이 일부 종속됨

⚠ 베타 테스트 단계까지는 sandbox/stub 모드로 진행, 실 키 교체는 심의신청시 수행

6. 추진 일정

| 단계 | 내용 | 기간(예시) |
| --- | --- | --- |
| M1 | 킥오프, 자료 정비, 아키텍처 확정 | 2026.05.15 |
| M2 | 백엔드 코어 기능 구현 (인증·시설·비콘·스탬프) | 2026.06.12 |
| M2 | 백엔드 확장 기능 (쿠폰·알림·푸시·채팅·결제·리포트) | 2026.07.17 |
| M3 | 시설관리자 웹 + 운영자 콘솔 | 2026.08.14 |
| M4 | 사용자 모바일 앱 + BLE 통합 | 2026.09.04 |
| M5 | 인프라 구성 + 통합 검수 + 베타 테스트 | 2026.09.30 |
|  | 앱 심의 신청 및 완료 | 2026.10.30 |

⚠ 유의: 내부적으로 조기 완료가 가능할 경우 사전 베타 오픈 또는 정식 런칭 시점을 앞당길 수 있다. 단, 본 계획서의 공식 일정은 9월 완료 기준으로 한다.

7. 사업비 계획

본 사업비는 (가) 개발 인건비 및 일반비를 포함하며, (나) 하드웨어, (다) 소프트웨어/서버, (라) 인증 비용은 Triggersoft에서 지원한다. (견적서 참고)

7.1 지급 조건

| 구분 | 비율 | 지급 시기 |
| --- | --- | --- |
| 선금 | 50% | 계약 체결 시 |
| 잔금 | 50% | 2026년 9월 말 (최종 산출물 제출 후) |

7.2 사후 대응

앱 심의 결과에 따른 보완 작업 및 평가 단계의 수정 요청은 본 계약 범위 내에서 무상으로 대응한다. 단, 사업 범위 자체의 변경(쿠폰 등 신규 기능 추가 등)은 별도 협의 후 추가 비용으로 처리한다.

8. 산출물 및 평가 기준

8.1 최종 산출물

백엔드 시스템 (운영 환경 배포)

시설관리자 반응형 웹 (운영 도메인 호스팅)

사용자 모바일 앱 (iOS/Android, 스토어 심의 신청 완료 상태)

운영자 콘솔 (사내 관리용 호스팅)

소스 코드 일체 (수행기관 보유)

8.2 평가 기준

| 구분 | 기준 |
| --- | --- |
| 기능 | 3장의 페르소나별 핵심 기능 동작 시연 가능 |
| 품질 | 주요 사용자 흐름 (가입·BLE 자동 인식·스탬프·쿠폰·결제) 무결점 |
| 완성도 | 베타 테스트 단계 진입 가능, 앱 심의 신청 완료 |

9. 운영 사항

미팅 및 업무 교류는 정기 일정 없이 필요시 상시 진행한다.

주요 의사결정은 이메일 또는 메신저로 기록을 남긴다.

소스 코드 및 산출물의 모든 권리는 수행기관에 귀속한다.

본 사업 진행 중 알게 된 평가기관·수행기관 양측의 정보는 외부 유출 금지 및 비밀유지를 약속한다 .

사업 범위의 중대 변경은 서면 합의 후 적용한다.

평가 단계에서 추가 보완 요청 시 본 계약 범위 내 무상 대응을 원칙으로 하되, 신규 기능 추가는 별도 협의한다.

| 수행기관 PathWave 대표: 이 우 상 (인) 날짜: 2026년 05월 04일 | 수행사 (주)파인너츠 대표: : 이 희 원 (인) 날짜: 2026년 05월 04일 |
| --- | --- |

-  이하여백 -